| SK 네트웍스 Family AI 31기 : 1팀 프로젝트 기획서 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 산출물 단계 | 기획 |
| --- | --- |
| 제출 일자 | 2026. 8. 21. |
| 깃허브 경로 | https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN31-FINAL-1Team |
| 작성 팀원 | 박연아 |

| 프로젝트 기획 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.프로젝트 주제

헤이 짜비(Hey Zzabi)는 개발 프로젝트를 진행하는 과정에서 팀장이 반복적으로 수행하는 회의내용정리·기획서 작성·요구사항 정의·업무 배분·결재·진행 추적을 AI가 자동으로 지원하는 스마트 그룹웨어이다.

회의록 한 건을 등록하면 AI가 논의를 구조화하고 기획서와 요구사항 정의서 초안을 동시에 생성하며, 거기에 실행 업무를 도출해 담당자를 추천하고, 배분·추적·완료까지 이어지는 단일 파이프라인을 제공한다.

▪  제공 가지와 기대효과

| 구분 | 제공 가치 | 기대 효과 |
| --- | --- | --- |
| 자동화 | 회의록 → 구조화 분석 → 기획서·요구사항 정의서 초안 → 업무 카드 생성까지 자동 연결 | 팀장의 문서 작성 시간 절감 |
| 설명 가능성 | AI 담당자 추천 시 추천 근거를 함께 제공하고, 리서치 보고서는 사실과 미확인 정보를 구분 표기 | AI 결과에 대한 실무 채택 저항 완화 |
| 추적성 | 업무 카드가 어느 회의의 어느 결정에서 나왔는지 역추적, 담당자 변경·반려 사유·결재 이력 기록 | 재논의 제거 및 감사 추적 확보 |
| 통제 | 기획서·요구사항 정의서·업무 배분 모두 팀장 승인/반려를 거치는 결재함 운영 | AI 자동화와 사람의 최종 판단 분리 |
| 검색성 | 회의록·기획서·업무 데이터를 임베딩 검색해 출처를 인용하며 답변하는 사내 챗봇 | 신규 합류자 온보딩 기간 단축 |

▪ 대상 사용자

| 사용자 | 핵심 니즈 |
| --- | --- |
| 개발팀 팀장 / 테크리드 / PM | 회의 정리와 문서 작성에 뺏기는 시간을 줄이고, 업무 배분 근거와 결재 이력을 남기고 싶다 |
| 팀원(개발자) | 내가 왜 이 업무를 맡았는지, 무엇을 언제까지 해야 하는지 명확히 알고 싶다 |
| 관리자 / PMO | 직원·권한을 관리하고 여러 프로젝트의 진척과 지연 리스크를 한 화면에서 보고 싶다 |

2.문제정의

- 업무시간의 절반이 행정·반복 업무에 소모된다

드롭박스가 영국 여론조사기관 유고브(YouGov)와 공동으로 2025년 5월 7개국 근로자 약 1만 명(한국 응답자 600명 이상)을 대상으로 실시한 조사에 따르면, 한국 응답자의 68%가 주당 최대 10시간을 행정 및 반복 업무에 소비한다고 답했다. 정보 검색과 자료 관리에 시간을 할애한다는 응답이 70%, 보고서 작성 등 정기적 분석 업무에 투입한다는 응답이 66%였다. 조사는 이를 종합해 국내에서 연간 251억 시간이 이러한 업무에 소모되며, 이는 한국 전체 근로 시간의 약 절반에 해당한다고 분석했다.

- 회의가 실행으로 이어지지 않는다

HR테크 기업 인크루트가 직장인 604명을 대상으로 실시한 회의 문화 조사(2025년 9월 보도)에서는 응답자의 20.5%가 자사 회의를 "비효율적", 9.6%가 "매우 비효율적"이라고 답해 부정 평가가 30.1%에 달했다. 비효율의 이유로는 "결론이 이미 정해져 있음"이 56.0%, "목적이나 결론이 없음"이 52.7%로 가장 높았고, 회의 중 다른 일을 한 경험이 있다는 응답도 56.0%였다.

회의는 자주 열리지만 결론이 실행으로 연결되지 않고, 그 결론을 문서로 옮기고 업무로 나누는 반복 작업이 다시 업무시간을 잠식한다. 이 부담은 회의를 주재하고 산출물을 책임지는 팀장에게 집중된다.

3.시장조사 및 BM 분석

▪ 시장 규모 및 성장성

| 구분 | 수치 | 출처 / 비고 |
| --- | --- | --- |
| 글로벌 협업 솔루션 시장 | 2021년 472억 달러 → 2026년 858억 달러 전망 | MarketsandMarkets, 연평균 성장률 12.7% |
| 아시아·태평양 시장 | 2026년까지 연평균 약 10% 성장 전망 | IDC |
| 국내 협업툴 시장 | 2021년 기준 약 5,000억 원 규모 | 국내 업계 추정, 글로벌과 유사한 성장 궤도 |

시장 자체는 성숙기에 접어들었으나, "회의 → 문서 → 업무 → 결재"를 하나의 AI 파이프라인으로 잇는 영역은 아직 표준 강자가 없는 공백 구간이다. 본 프로젝트는 이 연결 구간을 타깃한다.

▪ 경쟁 서비스 분석

| 서비스 | 강점 | 한계 (본 서비스의 진입 지점) |
| --- | --- | --- |
| Otter.ai / Fireflies.ai (AI 회의록) | 높은 STT 정확도, 회의 요약·액션아이템 추출, 화상회의 툴 연동 | 산출물이 "요약문"에서 끝남. 기획서·요구사항 정의서 생성이나 업무 배분·결재로 이어지지 않음 |
| 네이버 클로바노트 (AI 회의록) | 한국어 STT 품질 우수, 국내 접근성·무료 정책 | 기록 도구에 한정. 프로젝트 관리 및 팀 단위 승인 워크플로우 부재 |
| Notion + Notion AI (문서·위키) | 유연한 문서 구조, 문서 기반 AI 작성 보조, 높은 확장성 | 자동화가 아닌 "작성 보조". 회의록에서 업무를 자동 도출·배분하지 못하고 구조 설계 부담이 사용자에게 있음 |
| Jira + Atlassian Intelligence (이슈 트래커) | 개발 조직 표준, 강력한 이슈·스프린트 관리, 개발 도구 생태계 | 입력의 출발점이 "이미 정의된 이슈". 회의라는 원천 입력을 다루지 않아 팀장의 수기 등록이 여전히 필요 |
| Asana / monday.com AI (업무 관리) | 업무 시각화, 자동화 룰, 리포팅 | 범용 업무 도구로 개발 프로젝트 문맥(코드·PR·기술 스택) 이해가 얕고 국내 도입 비용 부담 |
| 잔디 / 플로우 / 두레이 (국내 협업툴) | 한국어 UX, 결재·조직도 등 국내 기업 환경 적합, 합리적 가격 | AI 기능이 요약·번역 등 보조 수준. 산출물 자동 생성 및 배분 추천까지는 미제공 |

경쟁 서비스는 회의록 도구와 업무 관리 도구로 뚜렷하게 나뉘며, 그 사이를 잇는 작업(회의 결과를 읽고 문서를 쓰고 업무로 쪼개어 배분하는 일)은 어느 쪽에서도 자동화되지 않은 채 사용자에게 남아 있다.

▪ 차별화 전략

| 차별점 | 설명 |
| --- | --- |
| End-to-End 단일 파이프라인 | 경쟁 서비스가 회의록, 문서 작성 또는 업무 관리 중 일부 기능에 집중하는 반면, 헤이 짜비는 ​회의 분석 → 기획서·요구사항 정의서 생성 및 검토 → 업무 분배·승인까지 개발팀의 업무 흐름을 하나의 파이프라인으로 연결한다. 업무 진행 추적 및 완료 관리는 향후 확장 기능으로 제공할 예정이다. |
| 산출물 2종 생성 | 회의록 한 건에서 기획서 초안과 요구사항 정의서 초안을 생성한다. 개발 프로젝트의 기획 단계 산출물을 한 번에 확보한다는 점이 회의록 도구와의 결정적 차이다. |
| 설명 가능한 AI | 담당자 추천에는 근거를 함께 제시하고, 리서치 보고서는 사실과 미확인 정보를 구분 표기하며 근거 자료가 부족하면 경고를 띄운다. |
| 사람이 최종 승인하는 구조 | 기획서·요구사항 정의서·업무 배분 모두 결재함을 통해 팀장이 승인/반려하고 반려 사유가 기록된다. AI 권장 조치도 승인 원칙을 따른다. |
| 지식 그래프 + RAG 챗봇(추후 확장) | 프로젝트·회의록·기획서·업무·담당자를 연결한 그래프와 임베딩 검색을 결합해 조직 지식에 대한 출처 인용 질의응답을 제공한다. |

▪ 비즈니스 모델 (BM)

요금은 위에서 확인한 경쟁 서비스의 실제 공개 가격을 벤치마크로 산정한 잠정안이며, LLM 토큰 원가 산정 이후 확정한다.

| 플랜 | 대상 | 가격 정책(안) | 주요 제공 기능 |
| --- | --- | --- | --- |
| Free | 5인 이하 팀 / 체험 | 무료 | 월 회의록 5건 분석, 기본 업무보드, 챗봇 질의 월 50회 |
| Team | 5~30인 개발 조직 | 사용자당 월 9,900원 | 회의록 무제한 분석, 기획서·요구사항 정의서 자동 생성, 담당자 추천, 결재함 |
| Business | 30인 이상 / 다중 프로젝트 | 사용자당 월 19,900원 | AI 리서치 및 주간 보고서, 지식 그래프, 직원관리·RBAC, 외부 연동 |
| Enterprise | 보안 요구가 높은 기업 | 별도 견적(구축형) | On-premise 설치, 자체 LLM 연동, 테넌트 격리, 감사 로그 및 데이터 외부 반출 차단 |

4. 시스템 구성 기획

▪ 전체 아키텍처 (4-Layer)

| 계층 | 구성 요소 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| Presentation | Next.js(App Router), React, TypeScript, TailwindCSS | 6개 메뉴(홈·문서생성·업무관리·히스토리·직원관리·설정) 화면 렌더링, 문서생성 내 회의록→기획서→요구사항정의서→업무배분 파이프라인 및 결재(승인/반려) 처리, 대시보드 그래프, 반응형 웹 대응 |
| Application | Django(Python), REST API, JWT 인증, 역할 기반 권한(RBAC) | 업무(회의록,기획서,요구 사항 정의서)에이전트별 자동화, 파이프라인 상태 전이, 결재 처리, 직원/권한 관리, 외부 서비스(git/slack) 연동 중계 |
| domain | LLM API(OpenAI), LangChain/LangGraph, 임베딩 모델, STT(추후 Clova 연동) | 회의 구조화 분석, 기획서,요구사항 정의서 생성, 업무 도출/배분 및 담당자 추천, RAG 질의응답, 딥 리서치(챗봇) |
| Data | MysSQL(정형), Qdrant(벡터DB), 객체 스토리지(S3), Redis(Docker컨테이너) | 문서 원본 및 메타데이터, 문서 청크 임베딩 인덱스,, 감사 로그, 비동기 작업 큐(캐시,큐) |

▪ 핵심 워크플로우

| 단계 | 처리 내용 | AI 개입 | 사용자 액션 |
| --- | --- | --- | --- |
| 회의 요약 | 등록된 회의록을 안건,결정사항,이슈로 구조화 | 자동 | 회의록 등록 |
| 산출물 검토 | 회의록 기반 기획서 초안을 생성 | 자동 생성 | 검토 후 승인 또는 수정 |
| 요구사항 정의 | 확정한 기획안 기반 요구사항 정의서 생성 | 자동 생성 | 검토 후 승인 또는 수정 |
| WBS 생성 | 확정한 요구사항 정의서 기반 WBS 생성 | 자동 생성 | 검토 후 승인 또는 수정 |
| 배분 승인 | WBS 기반 업무 자동 생성, 속성 산정, 담당자 추천 및 근거 제시 | 추천 | 결재함에서 승인/반려 |
| 진행 추적 (추후 확장) | 업무 상태·진행률 갱신, 지연 자동 감지 및 사유 보고 | 모니터링 | 진행률 입력, 지연 사유 등록 |
| 완료됨 (추후 확장) | 완료 업무 아카이빙, 지식 그래프 및 벡터 인덱스 반영 | 자동 색인 | 업무 완료 처리 |

5. 모델링 계획

상용 LLM API를 기반으로 하고, 사내 문서에 대한 정확도는 RAG(Retrieval-Augmented Generation)로 확보하는 전략을 채택한다. 자체 사전학습 없이 빠르게 품질을 확보하면서, 조직별 데이터에 대한 근거 기반 응답이 가능하기 때문이다.

▪ AI 모듈 구성

| 모듈 | 입력 → 출력 | 접근 방식 |
| --- | --- | --- |
| M1. 회의 구조화 분석 | 회의록 원문 → 안건·결정사항·이슈·액션아이템 JSON | LLM structured output으로 스키마 강제, 발언 위치(offset)를 근거로 함께 반환 |
| M2. 기획서 초안 생성 | 구조화 JSON + 프로젝트 컨텍스트 → 기획서 초안 | RAG로 과거 기획서·템플릿 검색 후 few-shot 생성, 섹션 단위 재생성 지원 |
| M3. 요구사항 정의서 초안 생성 | 기획서 + 회의 구조화 결과 → 요구사항 ID 체계 | 요구사항 스키마(분류/ID/기능설명/추가설명) 강제 생성, 중복 요구사항 병합 |
| M4. 업무 도출·속성 산정 | 기획서 → 업무 카드(제목·소요시간·마감일) | LLM 도출 + 규칙 기반 속성 산정, 프로젝트 마감일 기준 역산 |
| M5. 담당자 추천·근거 생성 | 업무 + 팀원 프로필/부하 → 추천 담당자 및 근거 | 규칙 기반 스코어링(기술 스택 일치도, 과거 유사 업무 이력, 현재 WIP) + LLM 근거 서술 |
| M6. RAG 챗봇 (추후 확장) | 자연어 질문 → 출처 인용 답변 | 하이브리드 검색(BM25 + 임베딩) → 리랭킹 → 인용 강제 프롬프트 |
| M7. 지식 그래프 추출(추후 확장) | 문서 집합 → (프로젝트·회의록·기획서·업무·담당자) 노드/엣지 | LLM 기반 개체·관계 추출 + 스키마 검증, GraphDB 적재 및 동기화 |
| M8. 딥 리서치·주간 보고서(추후 확장) | 리서치 질문 / 기간 데이터 → 근거 기반 분석 보고서 | 내부 자료 취합 + 집계 통계 + LLM 서술 생성, 사실/미확인 정보 구분 태깅 |

▪ RAG 파이프라인 설계

| 순서 | 단계 | 설계 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 수집·정규화 | 회의록·기획서·요구사항 정의서·업무 텍스트를 마크다운으로 정규화, 메타데이터(프로젝트·일자·작성자·문서유형) 부착 |
| 2 | 청킹 | 의미 단위 분할(섹션/발언 블록 기준), 400~800 토큰 + 10~15% 오버랩 |
| 3 | 임베딩·색인 | 한국어 지원 임베딩 모델로 벡터화 후 벡터DB에 저장, 문서유형별 네임스페이스 및 테넌트별 격리 |
| 4 | 검색 | BM25 키워드 검색과 벡터 유사도 검색을 결합한 하이브리드 검색(top-k=20) |
| 5 | 리랭킹 | Cross-encoder 리랭커로 상위 5개 선별, 최신성·프로젝트 일치도 가중 |
| 6 | 생성 | 선별된 근거만 컨텍스트로 사용하고, 근거 없는 진술 금지 및 출처 표기를 프롬프트로 강제 |
| 7 | 검증 | 생성 답변의 각 문장이 근거 청크에 포함되는지 자동 검사, 미충족 시 "정보 없음" 또는 경고 표시 |

6. 데이터 수집 전략

▪ 데이터 유형 및 확보 방안

| 데이터 | 용도 | 확보 방안 | 확인 사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 한국어 회의 전사 텍스트 | M1 회의 구조화 분석의 예시 및 평가 참고 | AI Hub 「회의 음성」 데이터셋의 발화 단위 전사 텍스트 활용 | 3,000시간 규모, 저작권 해결 원천 데이터. 내국인 신청 후 승인 절차 필요. 주제가 교육·문화예술·시사·IT 등 일반 대담이므로 개발 프로젝트 회의와는 도메인 차이가 있음 |
| 팀 자체 회의록 및 산출물 (도그푸딩) | M2·M3 생성 품질 확인용 실제 사례 | 본 프로젝트의 회의(킥오프·주간 정기회의·멘토링) 회의록과 그로부터 작성한 기획서·요구사항 정의서를 축적 | 프로젝트 기간 중 확보 가능한 규모는 회의 20~25회 수준. 타깃 도메인과 분포가 일치하는 유일한 실제 데이터 |
| 시나리오 기반 합성 데이터 | 실제 회의로 확보하기 어려운 케이스 보강 | LLM으로 반려·재논의·일정 변경·지연 등 시나리오별 가상 회의록을 생성한 후 팀원이 검수 | 도그푸딩만으로 부족한 분량을 메우는 주 수단 |
| 가상 조직 프로필 | M5 담당자 추천 동작 확인 및 시연 | 직원관리 기능으로 가상 팀원의 기술 스택·직급·프로젝트 이력을 등록 | 가상 데이터이므로 추천 정확도의 실측 검증에는 사용하지 않음 |

▪ 법적·윤리적 고려

- 공개 데이터셋은 라이선스와 상업적 이용 가능 범위를 사전 확인하고 출처를 문서에 명시한다.

- 회의 녹음·기록은 참석자 전원의 사전 동의를 전제로 하며, 서비스 내에서 동의 여부를 기록·관리한다. (음성파일 기능 확장 했을 경우)

- 수집 데이터는 학습·평가 목적으로만 사용하며, 고객사 데이터는 별도 동의 없이 모델 학습에 사용하지 않는다. 테넌트 간 데이터 격리를 통해 조직 간 데이터 혼입을 차단한다.