| SK 네트웍스 Family AI 31기 : 1팀 성능 및 부하 테스트 계획 및 결과 보고서 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 산출물 단계 | 모델링 및 평가 |
| --- | --- |
| 제출 일자 | 2026. 10. 03. |
| 깃허브 경로 | https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN31-FINAL-1Team/tree/main |
| 작성 팀원 | 김가율 |

1. 테스트 개요 및 범위

1.1 목적

동시 사용 시 일반 API의 응답시간과 오류율, AI 작업의 실제 완료시간과 처리량, 서버·DB 자원 사용량을 측정한다. AI 처리 중 일반 업무의 성능 저하, 동일 문서의 동시 변경으로 인한 중복·유실, 장애 후 복구 가능 여부를 확인한다.

1.2 포함·제외 범위

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 포함 | 로그인·토큰 갱신, 대시보드, 목록·상세 조회, 업무 수정·승인·확정, AI 생성·상태 폴링, 문서·음성 처리, 혼합 부하, 지속 부하, 경합·복구 |
| 별도 관리 | AI 의미 품질·환각·커버리지 평가는 기존 품질 보고서에서 관리. 본 문서에서는 결과 존재·스키마·DB 정합성·기능 완료 여부를 확인 |
| 제외 | 전면 보안 진단, UI 사용성 평가, 운영 서비스의 무제한 스트레스 테스트 |

1.3 현재 구조 및 병목 후보

서비스 테스트 보고서(2026-09-28)에 따르면 배포 경로는 브라우저 → Vercel(Next.js 프록시) → AWS EC2(nginx·Gunicorn·Django) → AWS RDS(MySQL 8.4)이다. 이는 문서상 배포 구성이며 현재 운영 서버에 직접 접속해 재확인한 값은 아니다. AI 생성은 Job 레코드 생성 후 daemon 스레드에서 실행하며, 접수 API는 202와 job_id를 반환한다. 프론트는 약 1.5초 대기 후 상태를 다시 조회한다. 음성 업로드의 직접 백엔드 호출 경로도 별도로 재현한다.

| 관찰한 구현 | 검증할 가설 |
| --- | --- |
| AI 시작 요청마다 Job·스레드 생성 | 동시 실행 증가 시 스레드·DB 연결·외부 호출 증가. 같은 문서 중복 실행 시 결과 충돌 가능성 |
| 진행 상태 폴링 | 대기 화면 증가에 따른 조회 부하. 응답시간을 제외한 이론적 요청량은 화면 수 ÷ 1.5초이며 실제값은 별도 측정 |
| 대시보드 프로젝트별 업무 집계 | 프로젝트 증가에 따른 쿼리 수·응답시간 증가 |
| 재시도·타임아웃 설정 | retry_config의 30초 상수만으로 전체 호출 제한을 보장할 수 없음. 공통 클라이언트 생성부에는 명시적 timeout 인자가 없어 호출별 적용 확인 필요 |
| 대용량 음성 FFmpeg 처리 | 파일 크기·음성 길이에 따른 CPU·메모리·임시 디스크 및 HTTP 처리시간 증가 |
| daemon 스레드 기반 작업 | 프로세스 재시작 시 작업 중단 및 RUNNING 잔류 여부 |

위 내용은 코드에 근거한 검증 가설이며, 부하로 재현된 결함이나 측정 결과가 아니다.

2. 테스트 환경 및 실행 준비

2.1 최초 사전 점검 결과 — 이력

아래 표는 로컬 MySQL 복제·테스트 준비 이전의 점검 이력이다. 이후 로컬 DB 연결과 합성 데이터·HTTP 서버 구동이 완료됐으며 최신 상태는 7장과 13장을 참조한다.

| 항목 | 2026-10-01 확인 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| Python | 사용 가능한 환경: /home/playdata/my-project/.venv, Python 3.14.4. backend/.venv는 패키지가 없는 별도 환경 | 확인 |
| 백엔드 의존성 | backend/requirements.txt에 명세 존재. 상위 /home/playdata/my-project/.venv에서 Django·DRF·MySQLdb·Gunicorn·httpx·psutil·OpenAI·instructor 확인 | 설치 확인 |
| Django 시스템 점검 | 상위 가상환경의 Python으로 backend/manage.py check 실행: System check identified no issues (0 silenced). HTTP 구동·DB 연결은 별도 검증 필요 | 시스템 점검 통과 |
| 프론트엔드 | node_modules 및 Next 패키지 존재. .next/BUILD_ID 없음 | 빌드·구동 미검증 |
| DB | 서비스 보고서에 개발·운영이 AWS RDS MySQL 8.4(heyzzabi)를 공유한다고 명시. 로컬 접속 설정·SQLite 파일 존재 확인. 현재 연결 및 테스트용 분리 여부 미확인 | 격리 필요 |
| AI | API 키 설정 존재. 유효성·쿼터·호출 가능 여부 미확인 | 실호출 미수행 |
| 부하 도구 | 확인 환경에서 Locust·k6 실행 파일 미발견, 상위 가상환경의 locust 모듈 미발견 | 준비 필요 |
| 자원 | 논리 CPU 16개, 메모리 약 15.4GiB 노출. 컨테이너·프로세스 할당 제한 미확인 | 참고값 |
| 네트워크 | ss 조회가 Operation not permitted로 제한됨. 리스닝 서버 상태 미확인 | 추가 확인 |

환경변수는 설정 유무만 확인하였다. 비밀값은 보고서에 기록하지 않으며 DB 연결, AI 실호출, 부하 발생은 수행하지 않았다. 설정 존재는 연결 성공의 증거가 아니다.

2.2 실행 환경 구분

| 환경 | 목적 및 조건 |
| --- | --- |
| 로컬 사전 검증 | 격리 DB·합성 데이터·AI 모의 응답으로 시나리오 검증. 같은 장비에서 서버와 부하 발생기를 실행한 수치는 운영 용량으로 해석하지 않음 |
| 배포 환경 검증 | Vercel → EC2 nginx·Gunicorn → RDS 구성을 기준으로 준비. EC2/RDS 사양·워커 수는 미확정. 별도 발생기로 동일 API·인증·데이터의 프록시 및 직접 경로 비교 |
| 실제 AI 검증 | 모델·추론 설정·입력 크기 고정, 호출 예산과 제공자 제한 확인 후 제한된 동시 실행 |

2.3 실행 전 필수 확정 사항

① 대상 URL 및 테스트용 DB 분리 ② 상위 가상환경 사용 및 HTTP 구동·마이그레이션 검증 ③ PM·일반 계정 및 합성 데이터 준비 ④ 목표 사용자 수·요청 도착률·합격 기준 합의 ⑤ AI 호출 예산·상한 설정 ⑥ 서버·DB 모니터링 권한 확보 ⑦ 데이터 복구·정리 방법 준비.

로컬 DB 사용은 필수가 아니다. AWS 테스트용 DB를 사용해도 된다. 같은 RDS 인스턴스에서 스키마만 분리하면 CPU·메모리·연결 자원은 공유하므로 한계·복구 테스트는 별도 테스트 인스턴스를 기준으로 한다. 현재 설정은 MYSQL_HOST가 있으면 MySQL을 사용한다. 부하 도구 또는 시드 실행 전에 실제 선택된 DB가 테스트 전용인지 확인한다. 공유 DB에 테스트 데이터를 생성하거나 초기화하지 않는다. 기본 Django 테스트 클라이언트 호출 결과는 네트워크·웹서버 부하 결과와 구분한다.

3. 데이터 및 부하 모델

3.1 테스트 데이터 계획 — 잠정

| 축 | 소규모 | 기준 규모 | 증가 규모 |
| --- | --- | --- | --- |
| 직원 / 프로젝트 / 업무 | 20 / 10 / 200 | 100 / 50 / 2,000 | 500 / 200 / 20,000 |
| 회의록 입력 | 약 2천 자 | 약 1만 자 | 약 3만 자 |
| 요구사항 / 배정 후보 | 10 / 20 | 30 / 100 | 100 / 500 |
| 음성 파일 | 5MB / 약 5분 | 30MB / 약 30분 | 100~200MB / 약 60~120분 |

위 값은 운영 분포를 확보하기 전 탐색용 데이터다. 음성 길이와 용량은 독립적으로 기록하고 유효한 파일을 사용한다. 문서 파싱은 10MB 이하의 정상 파일과 크기 경계 초과 파일을 구분한다. 생성 데이터는 난수 시드와 생성 스크립트 버전을 기록한다.

정상 부하는 사용자별·시나리오별 문서를 분리한다. 동일 문서·동일 업무 ID 공유는 경합 시나리오에서만 의도적으로 수행한다. PM 권한은 현재 코드의 is_staff 등 실제 권한 조건을 충족하도록 구성한다.

3.2 일반 사용자 행동 비율 — 시작안

| 행동 | 비율 | 재현 조건 |
| --- | --- | --- |
| 대시보드 | 25% | PM·일반 사용자 분리 |
| 프로젝트·업무 목록/상세 | 40% | 화면 이동에 필요한 연속 요청 반영 |
| 문서·직원·알림 조회 | 25% | 데이터 크기별 응답량 기록 |
| 업무 상태 변경·문서 수정 | 10% | 유효한 상태 전이 및 CSRF 포함 |

로그인은 사용자 세션 시작 시 수행하고 이후 쿠키를 유지한다. 일반 사용자 80%, PM 20%, 행동 간 대기 2~5초를 시작안으로 사용한다. 로그인 급증과 토큰 만료·갱신은 별도 시나리오로 분리한다. AI 생성·폴링은 위 비율과 독립된 부하로 추가한다.

3.3 단계 및 반복

| 단계 | 계획 |
| --- | --- |
| 기준 측정 | 사용자 1명, AI 1건. HTTP 준비 호출 후 일반 API 5분, AI 기능·입력별 최소 5건을 시작안으로 설정 |
| 단계 부하 | 일반 사용자 10 → 30 → 50 → 100명. 단계 전환 1분, 유지 5~10분 |
| AI 동시 실행 | 1 → 2 → 5 → 10건. 단계별 모든 Job 종료 또는 관찰 상한까지 추적 |
| 혼합 부하 | 일반 사용자 목표 부하 + AI 동시 실행 + 실제 UI 간격의 폴링 |
| 급증 | 목표 정상 부하의 2~3배를 1분 유지 후 정상 부하로 5분 회복 관찰 |
| 지속 | 안정적으로 통과한 목표 부하를 1~2시간 유지 |

일반 API 주요 조건은 최소 3회 반복하고 실행 순서·워밍업 조건을 동일하게 유지한다. AI 소표본은 개별 시간·최솟값·중앙값·최댓값·표본 수를 보고하며 p95를 안정적인 용량 근거로 해석하지 않는다. 실제 AI 반복 수는 예산 확정 후 결정한다.

사용자 수와 처리량은 다르다. 느려질 때 요청 발생도 감소하는 사용자 기반 모델 외에, 목표 도착률을 유지하는 별도 시나리오로 포화 여부를 확인한다. 목표 도착률·실제 도착률·부하 발생기에서 시작하지 못한 요청도 기록한다.

4. 상세 테스트 시나리오

아래 경로는 /api/ 기준이다. 단일 사용자 사전 측정은 11장, 5·10·20명 단기 탐색은 12장, 20명·5분 최초 실행은 13장, 같은 조건의 총 3회 비교는 14장에 기록한다. 확장 규모 조회 결과는 15장에 기록한다. 쓰기·AI 모의·급증·워커 재시작의 일부 조건은 17~30장에 기록했다. 실제 AI 단건과 혼합 조건은 32~34장, 음성 전사 단건은 36장, 조회 대조 반복은 38장에 기록했다. 실제 AI 동시 다건·1~2시간 장시간 실행은 미수행이다.

| ID / 우선순위 | 대상·절차 | 주요 검증 |
| --- | --- | --- |
| PERF-01 / 필수 | users/csrf/, login/, me/, token-refresh/. 동시 로그인 및 만료 후 갱신 | 쿠키·CSRF, 성공률, 로그인·갱신 지연 |
| PERF-02 / 필수 | dashboard/overview/, analytics/. PM·일반 사용자별 반복 조회 | p95·오류율·쿼리 수, 프로젝트 증가 영향 |
| PERF-03 / 필수 | projects/, tasks/assignments/, meetings/specs/, requirements/, users/, notifications/ | 목록·상세 지연, 응답 크기, 쿼리 증가. 특히 요구사항 목록의 과거 2.2초 기록 재검증 |
| PERF-04 / 필수 | 업무 상태 변경, 문서 수정·승인, requirements/{spec_id}/confirm-tasks/ | 정상 상태 전이, 중복·유실·부분 저장·잠금 |
| PERF-05 / 필수 | meetings/notes/{id}/analyze/ → notes/analyze-jobs/{job_id}/ | 202 접수와 SUCCESS 완료 분리, 결과 문서·DB 확인 |
| PERF-06 / 필수 | requirements/{spec_id}/extract/ → extraction-jobs/{job_id}/ | 요구사항 추출 완료율, 오류·누락·단계 지연 |
| PERF-07 / 필수 | requirements/{spec_id}/generate-tasks/ → generate-tasks-jobs/{job_id}/ → task-draft/ | 업무·담당자·일정 결과, Job 완료시간, 초안 정합성 |
| PERF-08 / 필수 | 실행 중 Job에 10·30·100개 화면의 폴링 재현 | 폴링 RPS·DB 부하. Job 생성 수와 조회 화면 수 별도 기록 |
| PERF-09 / 필수 | 일반 API + PERF-05~08 동시 실행 | AI 실행 전후 일반 API 지연·오류율 비교 |
| PERF-10 / 주요 | notes/parse-file/, transcribe-audio/, cleanup-transcript/ | 업로드·변환 시간, FFmpeg·임시 디스크, 실패 시 정리 |
| PERF-11 / 필수 | 동일 문서 중복 생성, 동일 업무 동시 수정·확정 | 최종 결과 일관성, 중복 알림·업무, 변경 유실 |
| PERF-12 / 주요 | 급증 및 1~2시간 지속 실행 | 회복시간, 메모리·연결·스레드 누적 |
| PERF-13 / 주요 | 외부 호출 지연·제한 오류·5xx·잘못된 구조화 응답을 모의 주입 | 실제 재시도·총 대기시간, 실패 종료와 fallback 성공 구분, 일반 API 영향 |
| PERF-14 / 주요 | 테스트 서버의 AI 실행 중 워커 재시작 | 중단 Job 식별, RUNNING 잔류, 복구·재실행 절차 |

PERF-11의 동시 수정 충돌 처리 방식과 PERF-14의 복구 방식·허용시간은 실행 전에 정의한다. 미구현 복구 동작을 존재한다고 가정하지 않으며, 관찰 결과와 개선 필요 사항을 기록한다.

5. 측정 지표 및 잠정 판정 기준

5.1 측정 정의

| 지표 | 정의 |
| --- | --- |
| HTTP 응답시간 | 클라이언트 요청 시작부터 본문 수신 완료까지. 엔드포인트별 p50/p95/p99·요청 수 기록 |
| 예상치 못한 오류율 | 유효한 정상 요청 중 네트워크 실패·예상 밖 상태코드·응답 검증 실패 건수 ÷ 정상 요청 시도 수 |
| AI 완료시간 | 생성 요청 시작부터 성공 결과 관측까지. 접수시간·서버 실행시간·폴링 관측 지연을 구분 |
| AI 완료율 | 접수된 Job 중 관찰 마감까지 SUCCESS이며 결과 검증을 통과한 Job 수 ÷ 접수된 Job 수 |
| AI 상태 집계 | 접수 거절·SUCCESS·ERROR·미완료·결과 검증 실패를 각각 집계. 관찰 상한 초과는 미완료로 표시 |
| 처리량 | HTTP 완료 요청/초, AI 성공 완료 Job/분. 요청 시도율·접수율과 구분 |
| 자원 | 서버/발생기 CPU·메모리·스레드·파일 디스크립터, DB 연결·슬로 쿼리·잠금, 디스크·네트워크 |
| 외부 호출 | Job별 호출·재시도 수, 지연, 제한 오류, 입출력 토큰 및 비용. 모의 호출 결과와 분리 |

실행 ID·시나리오 ID·job_id를 연계한다. 서버 시간은 동기화하고 클라이언트 구간 시간은 단조 시계로 측정한다. 상태 변경 시각을 충분히 기록하지 않으면 정확한 대기시간을 산출할 수 없으므로 계측을 추가하거나 미측정으로 표기한다.

5.2 합격 기준 — 실행 전 합의 필요

| 대상 | 잠정 기준 |
| --- | --- |
| 일반 조회 | 목표 부하에서 엔드포인트별 p95 ≤ 1초, 예상치 못한 오류율 < 1% |
| 일반 쓰기·AI 접수 | p95 ≤ 2초, 예상치 못한 오류율 < 1%. AI 완료시간은 별도 판정 |
| 혼합 부하 | 일반 조회 p95 ≤ 1초 유지 및 AI 없는 동일 조건 대비 지연 증가율 ≤ 30% |
| 프록시 회귀 | 동일 조건에서 프록시-직접 평균 응답시간 차이 ≤ 0.3초를 기존 서비스 기준으로 계승. 경로별 p95도 별도 기록 |
| 데이터 정합성 | 중복 업무·변경 유실·잘못된 확정 상태·부분 저장 0건 |
| AI·음성 완료 | 기획서 단일 실행은 기존 서비스 목표 120초를 참고 기준으로 계승. 동시 실행 시 허용시간·완료율 및 다른 AI·음성 기능 기준은 별도 확정 |
| 급증·지속 | 급증 종료 후 5분 이내 목표 응답시간 회복. 메모리 부족·프로세스 종료·연결 고갈 0건 |
| 장애 복구 | 방치 Job 식별과 재실행 절차 검증. 허용 복구시간은 운영 요구에 따라 확정 |

정상 오류와 의도적 오류 주입은 별도 집계한다. HTTP 200이라도 Job 상태가 ERROR이거나 결과가 유효하지 않으면 AI 성공으로 집계하지 않는다. CPU 등 자원 수치는 병목 해석에 사용하며 임의의 단일 임계값만으로 합격을 결정하지 않는다.

5.3 중단 조건

정상 요청의 예상치 못한 오류율이 1분간 5%를 초과하거나, 메모리 부족·DB 연결 고갈·데이터 오염이 발생하면 신규 부하를 중단한다. 실제 AI 호출은 사전 합의한 비용·호출 상한 도달 시 중단한다. 진행 중 Job은 가능한 범위에서 계속 관찰하고 중단 이유·시각·잔여 작업을 기록한다. Job 관찰 상한은 단일 실행 기준값을 확보한 뒤 실행 전에 확정한다.

6. 실행 절차 및 증적 관리

1) 코드 커밋·변경사항, OS·Python·패키지 버전, 모델 설정, DB·웹서버 구성, 데이터 규모 및 테스트 도구 버전을 고정한다.

2) 테스트 전용 DB와 계정으로 마이그레이션·시드·정상 사용자 흐름을 검증한다. 개발 서버의 결과를 배포 웹서버 결과와 혼합하지 않는다.

3) 외부 AI 경계에서 지연·성공·실패를 모의 구현한다. Job 생성·스레드·폴링·DB 저장 경로는 실제 코드를 실행한다. 모의 결과의 데이터 크기와 형태를 실제 결과에 가깝게 맞춘다.

4) 기준 → 단계 부하 → AI 동시 실행 → 혼합 → 급증·지속 → 경합·복구 순서로 실행한다. 실제 AI는 예산·대상 확정 후 별도로 수행한다.

5) 생성 요청 종료 후에도 진행 중 Job을 관찰 상한까지 추적한다. 정상 완료·실패·미완료를 모두 기록한다.

6) 클라이언트 원시 요청 기록, 서버·DB 모니터링, Job 결과, 정합성 검사 결과를 대조하고 결함을 등록한다. 수정 후 동일 조건으로 재측정한다.

7) 테스트용 데이터만 정리하고 환경·결과·판정을 보고서에 반영한다. 공유 데이터와 기존 산출물은 보존한다.

6.1 도구 및 저장 구조 계획

실제 로컬 측정에는 httpx 기반 HTTP 클라이언트와 ThreadPoolExecutor 사용자 루프를 사용했다. http_baseline.py는 임시 HTTPS Gunicorn 실행·종료, staged_reads.py는 개별 쿠키와 가중 조회를 담당한다. AI 모의 Job·경합·오류 주입·급증·재시작 스크립트도 구현했다. 서버 자원은 psutil로 기록했다. Locust는 설치·사용하지 않았고 DB 잠금·슬로 쿼리의 지속 계측은 미구현이다.

| 증적 | 계획 경로 / 내용 |
| --- | --- |
| 실행 메타데이터 | artifacts/load-test/<실행ID>/manifest.json · 커밋, 환경, 데이터, 부하 설정, 시작·종료 시각 |
| HTTP 요청 기록 | requests.csv · 시나리오, 메서드, 경로 템플릿, 응답시간, 상태코드, 검증 결과 |
| AI 작업 기록 | jobs.csv · Job ID, 접수·시작·종료/관측 시각, 최종 상태, 단계, 토큰·호출량 |
| 자원 및 DB | resources.csv, db-summary.json · 1~5초 간격 자원 표본 및 쿼리·연결 요약 |
| 판정·결함 | summary.json, defects.md · 표본 수, 지표, 기준, 미완료, 결함·재검증 연결 |

HTTP 원시 요청·로그인·자원·요약·메타데이터는 각 실행 증적 경로에 저장했다. AI Job ID·종결 상태·정합성은 해당 `manifest.json`의 단계 결과에 저장했으며, 별도 `jobs.csv`와 전 구간 공통 `db-summary.json`은 아직 생성하지 않았다. 요청 본문·쿠키·API 키는 측정 CSV에 저장하지 않는다.

7. 테스트 수행 결과 — 현재 상태

7.1 결과 요약

| 분류 | 수행 여부 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 코드 및 문서 검토 | 수행 | 현재 요청 경로와 테스트 범위·병목 후보 확인 |
| 로컬 실행 환경 점검 | 수행 | 상위 가상환경에 필수 의존성 설치 확인. manage.py check 통과. 초기 하위 가상환경만의 점검에 따른 실행 불가 판단 정정 |
| 로컬 DB·합성 데이터·HTTP 로그인 | 수행 | MySQL 8.4.11, 미적용 마이그레이션 0개. 기존 103명 보존·테스트 계정 20명 추가 |
| 일반 조회 기준·단계 부하 | 수행 | 단일 사용자 340건, 5·10·20명 탐색 590건. 측정 조회 오류 0건 |
| 20명 5분 조회 3회 반복 | 수행 | 회당 1,691건, 총 5,073건, 오류 0건. 실행별 p95 129.4 / 114.9 / 111.5ms. 상세 14장 |
| 데이터 확장·쿼리 분석 | 수행 | 프로젝트 50개·업무 2,000개. 20명·60초 271건·오류 0건, 전체 p95 3,341.249ms. 상세 15장 |
| 조회 최적화·확장 규모 반복 | 수행 | 4,909건·오류 2건(0.041%). 모든 측정 경로 p95 1초 이내. 상세 16장 |
| 과제 수정·경합 재시험 | 부분 수행 | 변경 유실과 상태 교차 경합·중복 알림 개선 후 재시험 통과. 재배정·완료 부수 효과 조건 검증. 상세 17~19장 |
| AI 모의·혼합·급증·복구 | 부분 수행 | 모의 Job·폴링·조회·오류·복구 22~31장, 실제 AI Job 3종 단건 32장, 발생기 결함 탐색 33장, 수정된 10화면·실제 AI 동시 시험 34장. 30·100화면 실제 AI 동시·1~2시간 지속·배포 복구 미수행 |

7.2 시나리오 실행 기록

| ID | 상태 | 측정값 / 판정 |
| --- | --- | --- |
| PERF-01 | 부분 수행 | 실제 쿠키 로그인 성공. 동시 로그인·토큰 만료/갱신 부하 미수행 |
| PERF-02 | 부분 수행 | overview 단일·단계·5분 조회 측정. analytics는 단일 사용자만 측정 |
| PERF-03 | 부분 수행 | 업무 2,000건 조회 개선 후 5분 3회 잠정 기준 충족. 상세 권한 표본 확인. 직원 목록·프록시 비교 미수행 |
| PERF-04 | 부분 수행 | 과제 수정·상태 교차 경합·권한·재배정·완료 부수 효과 일부 검증. 문서 승인·확정 미수행 |
| PERF-05 | 부분 수행 | 기획서 생성 모의 10건 검증 후 실제 AI 단건 1건 성공·기획서 저장 확인. 실제 AI 동시 부하의 반복·품질 판정은 남음. 23·32~33장 |
| PERF-06 | 부분 수행 | 요구사항 추출 모의 5건 검증 후 실제 AI 단건 1건 성공·11항목 저장 확인. 동시 부하·품질 판정은 남음. 26·32장 |
| PERF-07 | 부분 수행 | 업무 배분 모의 5건 검증 후 실제 AI 단건 1건 성공·초안 6건 저장 확인. 동시 부하·품질 판정은 남음. 26·32장 |
| PERF-08 | 10화면 실제 AI 조건 통과·전체 부분 수행 | 수정된 10화면·1.5초·45초 구간에서 실제 Job `RUNNING` 폴링 300건·오류 0·p95 99.149ms. 30·100화면의 실제 AI 동시는 미시험. 24·29·34장 |
| PERF-09 | 간헐적 상대 기준 미달·로컬 주된 직접 원인 규명 | 추가 C-A-C-A-C-A-C 교차 반복에서 무AI도 +30.09% 초과. 느린 과제 요청 16건 총 시간의 66.7%가 Gunicorn 스레드 풀 대기. SQL 잠금 대기 0, 실제 AI 자체의 추가 영향은 미확정. 절대 p95는 1초 이내. 25·31·34·38~40장 |
| PERF-10 | 실제 전사 단건 통과·전체 부분 수행 | 제공 음성 56.6MB·111분 49초를 12개 구간으로 분할해 실제 전사 API 12/12 성공, HTTP 200·165.692초, 임시 파일 잔여 0건. 전사 품질·동시 부하·후속 정리 API·오류 시 정리 미측정. 35~36장 |
| PERF-11 | 로컬 재시험 통과·전체 부분 수행 | 같은 기획서 활성 Job 재사용과 정의서 저장 잠금 적용. 3회씩 동시 추출·업무 요청의 각 쌍이 Job ID 1개 공유, 정의서·초안 각 1건, 오류 0건. 실제 AI·다중 워커는 미시험. 28·31장 |
| PERF-12 | 부분 수행 | 20명 5분 조회 3회와 로컬 20→100→20화면 폴링 급증·회복 각 30초, 20화면 5분 지속 완료. 1~2시간 지속·배포 경로 미수행. 30장 |
| PERF-13 | 오프라인 부분 수행 | 기존 오류 주입 5건과 로컬 HTTP 응답 주입 6건 통과. SDK 429·503은 최초 포함 3회 전송, 400은 1회; Instructor 형식 오류는 2회 시도 확인. 실제 제공자 429·5xx와 그 대기시간은 미관측. 27·37장 |
| PERF-14 | 로컬 수동 정리 검증·자동 복구 미달 | 재시작 후 HTTP 0.973초 복귀, Job은 `RUNNING` 잔류. 30분 초과 Job 정리 명령으로 `ERROR` 전환, 명시적 재요청으로 새 Job 접수 검증. 자동 재실행은 미구현. 30~31장 |

7.3 조회 반복 실행 요약(이력)

| 기록 항목 | 확인 값 |
| --- | --- |
| 실행 ID | 20261002T052748Z / 053414Z / 053933Z: 조회 20명·300초 3회. 수정 재시험 055426Z |
| 서버·DB | Gunicorn 워커 1개·스레드 2개, DEBUG=False, 로컬 MySQL 8.4.11 |
| 데이터 | 사용자 123명(테스트 20명), 프로젝트 50개, 업무·요구사항 항목 각 2,000개 |
| 처리량·지연 | 조회 4,909건·오류 2건(0.041%), 평균 5.453 RPS, 실행별 p95 484.695~509.518ms |
| 경로별 기준 | 조회 세 회차 모든 측정 경로 p95 1초 이내. 최악은 2회 PM 요구사항 953.310ms |
| 계측 범위 | 서버 CPU·RSS 및 별도 APIClient SQL 수·기록 시간. DB 컨테이너 자원·잠금·연결은 미측정 |
| 판정 | 조회 반복 잠정 기준 충족. 과제 수정 경합과 재배정·완료 부수 효과의 수행 조건에서 정합성 검사 통과. 운영 SLA 판정 보류 |

판정 규칙: PASS는 확정된 기준을 모두 충족한 경우, FAIL은 수행 결과 기준 미달인 경우, BLOCKED는 실행 시도 중 선행 조건으로 진행 불가한 경우, 미수행은 아직 실행하지 않은 경우이다. 초기 backend/.venv의 점검 실패는 사용 환경 선택 문제였다. 상위 가상환경의 시스템 점검 통과는 HTTP 서비스·DB 연결·부하 성능 통과를 의미하지 않는다.

8. 준비 과제 및 후속 조치

| ID | 확인 사항 / 과제 | 우선순위·상태 |
| --- | --- | --- |
| ENV-01 | 상위 가상환경 의존성 확인 및 manage.py check 재실행 통과. 전체 고정 버전 일치 및 실제 서비스 실행은 별도 확인 | 점검 완료 / 실행 환경 경로 정정 |
| ENV-02 | 로컬 MySQL 복제·계정 20명 준비, 프로젝트 50개·업무 2,000개로 확장 완료 | 완료 |
| ENV-03 | 문서상 Vercel·EC2·RDS 구성 확인. 실제 배포 리전·EC2/RDS 사양·nginx/Gunicorn 워커·타임아웃 및 테스트 엔드포인트 확인 | 높음 / 세부 설정 미확인 |
| ENV-04 | 일반 조회·쓰기·AI 모의·급증·재시작 시나리오와 원시 기록 구현. DB 잠금·슬로 쿼리 상세 계측은 추가 필요 | 부분 완료 |
| ENV-05 | 목표 부하·AI 예산·입력별 완료 기준·관찰 상한 확정 | 높음 / 미확정 |
| ENV-06 | 로컬 DB 전용 AI 모의 WSGI 및 오프라인 오류 주입 구현. 실제 제공자 오류·SDK 내부 재시도는 미검증 | 부분 완료 |

과제 조회 N+1 개선·확장 데이터 반복 시험·동시 수정 경합 개선을 완료했다. 로컬 AI 모의·혼합·급증·5분 지속·워커 재시작 결과는 23~30장에 기록했다. 다음 과제는 같은 기획서의 중복 정의서 생성과 업무 초안 충돌 개선, 재시작 후 `RUNNING` Job 정리·재실행 정책, 간헐적 `ReadError` 원인 조사, 문서 승인·확정 정합성이다. 1~2시간 지속·배포 경로·실제 AI 검증은 미수행이며 실제 AI는 예산·모델·관찰 상한 확정 후 별도 수행한다.

9. 근거 및 변경 이력

| 근거 파일 | 검토 내용 |
| --- | --- |
| 산출물/[모델링 및 평가] 멀티 에이전트 테스트 계획 및 결과 보고서_31기_1팀.docx | 성능/부하 제외 범위, 과거 생성시간 |
| backend/config/settings.py | DB 선택·인증·애플리케이션 설정 |
| backend/meetings/views.py, audio_upload.py | AI Job·스레드, 업로드·음성 처리 |
| backend/requirements/views.py, urls.py | 요구사항·업무 생성 Job 및 확정 경로 |
| backend/dashboard/views.py | 대시보드 집계 및 프로젝트 순회 쿼리 |
| frontend/src/app/(dashboard)/documents/page.tsx | AI Job 폴링 주기 |
| frontend/src/app/api/[...path]/route.ts, frontend/src/lib/api/client.ts | 프록시 및 직접 업로드 경로 |
| ai/shared/retry_config.py, llm_client.py | 재시도 설정 및 클라이언트 생성 |

| 버전 | 일자 | 변경 사항 |
| --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-10-01 | 계획·잠정 기준 작성. backend/.venv만 점검하여 실행 환경 판단에 누락 발생 |
| v0.2 | 2026-10-01 | 상위 /home/playdata/my-project/.venv 의존성 및 Django 시스템 점검 통과 확인. 환경 결과·준비 과제 정정. 실제 부하 테스트 미수행 |

10. 배포 문서 교차 검토 및 반영 내역

10.1 출처 및 증거 구분

출처 A: 「[모델배포] 개발된 LLM 연동 웹 애플리케이션_31기_1팀」, 제출일 2026-09-25. 출처 B: 「[모델배포] 서비스 테스트 계획 및 결과 보고서_31기_1팀」, 제출일 2026-09-28. 아래는 문서에 기록된 과거 결과이며 본 보고서 작성 과정에서 재측정한 결과가 아니다.

| 항목 | 문서상 기록 | 반영 및 한계 |
| --- | --- | --- |
| 배포 구성 (B §2.1) | Vercel / EC2 nginx·Gunicorn / RDS MySQL 8.4. 개발·운영 동일 인스턴스 | 배포 테스트의 기준 구성으로 반영. 사양·워커·리전·현재 구성은 실행 전 확인 |
| 프록시 지연 (B §4.1, §5.1) | 초기 0.79초 vs 직접 0.04초로 FAIL. 리전 조정 후 약 0.28초 vs 0.22초 | 초기 FAIL만 인용하지 않고 조치 완료 이력까지 기록. 표시 수치 차이는 약 0.06초, 원문은 약 0.05초로 기술하므로 반올림값으로 해석 |
| 리전 조치 (B §5.1) | 서울 icn1 고정, x-vercel-id로 확인했다고 기록 | 현재 frontend/vercel.json에도 icn1 확인. 실제 배포 반영은 미확인. PERF-03·09에서 경로 비교 |
| 목록 응답 (B §4.2) | 대부분 1초 이내, 요구사항 목록 일부 2.2초. 페이지네이션 미적용 | PERF-03에서 데이터 규모별 우선 재측정. 단건/평균/p95·표본 수 불명확하여 기존 p95 결과로 사용 불가 |
| 기획서 생성 (B §4.1) | 목표 2분 이내, 자동화 테스트 3건 51~104초 | 단일 실행 120초 목표의 참고 근거. 동시 부하 완료시간이나 용량 근거 아님 |
| 자동화 테스트 (B §4.1) | 백엔드 39/40, AI 447/449(2 skip) | 기능 회귀 결과로 분리. 부하 성공률·AI 실호출 447건으로 해석하지 않음 |
| 부분 실패 fallback (A §4.3) | 복잡도 None, 분할 없이 진행, 시간 계산 실패 시 0.0 | 현재 backend/tasks/services.py에서도 해당 분기 확인. PERF-13에서 강등 성공과 정상 성공을 구분 |

10.2 문서 간 차이와 미확정 사항

출처 A는 풀스택 연동·운영 고도화 과제가 남았다고 평가하고, 이후 출처 B는 배포 기능 점검 및 프록시 조치 후 정상 운영 가능으로 평가한다. 평가 시점·범위가 달라 둘을 동일한 현재 상태로 단정하지 않는다. 배포 기능 동작 기록은 인정하되 동시 처리 용량·장시간 안정성·워커 복구는 별도 검증한다.

출처 B의 “현재 미해결 결함 없음”은 해당 문서 결함대장(IS-001)의 범위로 해석한다. 요구사항 목록 2.2초 기록의 후속 개선 여부는 명확하지 않으므로 해결됐다고 가정하지 않는다. 기존 응답시간 1초 목표와 본 보고서 p95 1초 목표는 통계 정의가 다르므로 새 기준에 대한 합의가 필요하다.

출처 B의 ERR-API-01에는 서버·프록시 타임아웃 600초가 기재되어 있다. 실제 nginx·Gunicorn·Vercel·SDK의 각 설정을 확인하지 않았으므로 모든 계층이 동일하게 600초를 기다린다고 가정하지 않는다. 동기 음성 처리의 HTTP 타임아웃과 202 반환 이후 백그라운드 Job의 실행·관찰 상한을 분리한다.

Supervisor/Sub-Agent, MCP, LangGraph에 관한 출처 A의 고도화 평가를 새 부하테스트 구현 요구사항으로 추가하지 않는다. 현재 서비스 함수·스레드·Job·폴링 구조를 대상으로 검증한다. role_code 기반 정책 기대도 부하 검증의 전제 조건으로 도입하지 않고 실제 권한 조건으로 계정을 구성한다.

10.3 추가 검증 상세

PERF-03·09: 같은 API·사용자·데이터·발생기에서 프록시 경로와 직접 경로를 반복 비교한다. 실행 시각·리전 확인값·워밍업 여부를 기록하고 평균 차이와 경로별 p95를 함께 보고한다. 로그인·대용량 음성의 실제 요청 경로도 구분한다.

PERF-13: 핵심 업무 생성 실패는 실패로 집계하고, 복잡도·분할 등 선택 단계 fallback으로 완료된 작업은 “성공 중 fallback 발생”으로 별도 집계한다. 결과 구조·업무 누락·배정 가능 여부를 검증하여 오류가 숨겨진 성공을 방지한다.

사전 기능 점검은 기존 서비스 보고서의 정상 생성·저장·승인 흐름을 재사용한다. 기존 기능·보안 테스트 전체를 중복 작성하지 않고 배포 버전과 테스트 계정에서 정상 흐름이 성립하는지만 스모크로 확인한다.

10.4 개정 이력 추가

| 버전 | 일자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- |
| v0.3 | 2026-10-01 | 배포 문서 2종 검토. AWS 공유 DB·배포 구성·프록시 개선 이력·목록 지연·기획서 목표·타임아웃 및 fallback 검증 반영. 실제 부하 테스트는 미수행 유지 |

11. 로컬 단일 사용자 HTTP 기준 측정 (v0.4)

실행 ID 20261001T031103Z / 2026-10-01 12:11 KST. 본 장은 실제 수행 결과이다. 앞선 사전 점검 이후 로컬 복제 DB 연결과 마이그레이션 완료 상태를 확인하고 합성 데이터를 추가했다. 동시 부하 및 AI 테스트는 아직 미수행이다.

| 환경·조건 | 실제값 |
| --- | --- |
| DB | 127.0.0.1:3307 / heyzzabi_test / MySQL 8.4.11, 미적용 마이그레이션 0개 |
| 데이터 | 기존 사용자 103명 보존 + 테스트 20명(PM 4명). 프로젝트·회의록·기획서·요구사항정의서 각 10개, 요구사항 항목·업무 각 200개 |
| 서버 | Gunicorn 26.1.0 / 워커 1개 / gthread 2개 / DEBUG=False / 직접 HTTPS |
| 부하 | 동시 요청 1개. PM 9개·일반 사용자 8개 API. 경로별 예열 2회 후 20회 측정, 요청 간 0.1초 대기 |
| 검증 | 실제 쿠키 로그인, 조회 HTTP 200 및 JSON 객체/배열 확인. 일반 사용자 분석 API 403은 예상 권한 차단 |
| 결과 | 측정 조회 340건 정상, 예상 밖 오류 0건. 로그인 2건 성공. 외부 AI 호출 없음 |

| 권한 / API | 평균(ms) | p95(ms) | 최대(ms) |
| --- | --- | --- | --- |
| pm /api/users/me/ | 17.4 | 20.0 | 20.4 |
| pm /api/dashboard/overview/ | 37.1 | 39.7 | 40.3 |
| pm /api/projects/ | 24.1 | 26.6 | 26.6 |
| pm /api/tasks/assignments/ | 195.1 | 212.8 | 260.0 |
| pm /api/meetings/notes/ | 44.1 | 47.4 | 64.6 |
| pm /api/meetings/specs/ | 16.3 | 19.2 | 19.6 |
| pm /api/requirements/ | 64.9 | 66.5 | 72.4 |
| pm /api/notifications/ | 14.8 | 18.0 | 18.6 |
| pm /api/dashboard/analytics/ | 33.8 | 36.2 | 37.7 |
| member /api/users/me/ | 16.8 | 19.8 | 20.1 |
| member /api/dashboard/overview/ | 36.7 | 40.6 | 66.5 |
| member /api/projects/ | 23.5 | 25.5 | 30.8 |
| member /api/tasks/assignments/ | 31.0 | 42.3 | 53.2 |
| member /api/meetings/notes/ | 49.4 | 70.2 | 133.6 |
| member /api/meetings/specs/ | 15.5 | 18.2 | 19.6 |
| member /api/requirements/ | 63.7 | 66.2 | 66.2 |
| member /api/notifications/ | 15.1 | 17.6 | 18.1 |

로그인 단일 표본은 PM 166.8ms, 일반 사용자 161.8ms였다. 로그인 백분위는 산출하지 않았다. 서버 마스터·워커 RSS 합산 최대 약 230.6MiB이며 공유 메모리가 중복될 수 있다. DB 컨테이너 자원은 측정하지 않았다.

전체 단일 사용자 조회 p95는 잠정 1초 기준 이내이나 목표 동시 부하 합격 판정은 보류한다. PM 업무 목록 p95 약 213ms로 가장 느렸다. 다음 단계에서 동일 조건의 단계 부하와 쿼리·응답 크기 측정으로 원인을 확인한다.

계획 대비 축소된 최초 탐색 실행이다. 단일 회차이며 5분 지속·3회 반복은 수행하지 않았다. 경로별 20개 표본의 nearest-rank p95는 탐색적 수치다. 서버와 발생기가 같은 장비이며 Vercel·nginx·AWS 네트워크를 제외했다. 쓰기·AI·폴링·토큰 갱신·급증·복구는 미수행이다.

증적: artifacts/load-test/baseline-20261001T031103Z/ 아래 manifest.json, requests.csv, logins.csv, resources.csv, summary.json, server.log, README.md. 재현 스크립트: artifacts/load-test/http_baseline.py. 측정 후 임시 Gunicorn 서버는 자동 종료했다.

| 버전 | 일자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- |
| v0.4 | 2026-10-01 | 로컬 DB·합성 데이터 준비 완료 및 실제 HTTPS 단일 사용자 조회 340건 기준 측정 결과 추가. 동시 부하 성능 판정은 보류 |

12. 일반 조회 API 단계 부하 탐색 (v0.5)

실행 ID: 20261001T031718Z. 로컬 단일 사용자 기준 측정 이후 같은 서버 구성과 데이터에서 동시 사용자 5 → 10 → 20명으로 단계별 60초씩 측정했다. 본 결과는 실제 수행한 단기 탐색이며 정식 목표 부하·장시간 안정성 판정과 구분한다.

조건: Gunicorn 26.1.0, 워커 1개·gthread 2개, DEBUG=False, 직접 HTTPS. MySQL 8.4.11 / heyzzabi_test. 기존 103명과 테스트 20명을 포함한 총 사용자 123명, 프로젝트 10개, 업무 200개. 서버와 발생기는 같은 장비를 공유하며 AWS·Vercel·nginx를 제외했다.

각 단계 PM 20%·일반 사용자 80%. 개인 계정과 쿠키를 사용하고 요청 사이 2~5초 대기, 사용자 시작 지연 0~2초를 적용했다. 단계 전 로그인 20건과 PM·일반 사용자 각 조회 경로 1회 예열은 측정에서 제외했다. 조회 비중은 대시보드 25%, 프로젝트 20%, 업무 20%, 회의록·기획서·요구사항 각 10%, 알림 5%다. 이전 계획의 쓰기 10%는 이번 탐색에 포함하지 않았다.

| 사용자 / 요청 | 오류(건) | 실측 RPS | 전체 p95(ms) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5명 / 84건 | 0 | 1.4 | 77.594 |
| 10명 / 170건 | 0 | 2.83 | 86.448 |
| 20명 / 336건 | 0 | 5.6 | 184.56 |

측정 조회 총 590건, 예상 밖 오류 0건. HTTP 200 및 JSON 객체/배열 여부를 검증했다. 단계별 상세 평균·p99·최대값·실제 최대 진행 중 요청 수는 원시 결과와 함께 저장했다.

폐쇄형 사용자 모델이므로 가상 사용자 수는 같은 순간 실행 중인 요청 수와 다르다. 실측 RPS는 대기시간을 포함한 사용자 행동 처리량으로, 서버 최대 처리량을 뜻하지 않는다. nearest-rank p95/p99를 사용하며 권한·경로별 적은 표본은 참고값으로만 해석한다.

권한·경로별 최대 p95: 10명 / pm / /api/tasks/assignments/ / 328.8ms (표본 6건). 상세 표본 수와 경로별 통계는 증적의 summary.json 및 README.md에 기록했다. 단계 전체 p95만으로 모든 경로가 기준을 만족한다고 판정하지 않는다.

잠정 기준 비교는 실행한 조건에 한정한다. 1분씩 단일 회차이므로 계획의 5~10분 유지·3회 반복 및 대규모 데이터 검증은 미수행이다. AI·폴링·도메인 쓰기·토큰 갱신·급증·복구·한계 부하도 미수행이다. 목표 사용자 규모와 실제 배포 구성이 확정되지 않아 운영 SLA 판정은 보류한다.

자원 계측: 서버 마스터·워커 RSS 합산과 CPU 누적시간, 스레드, 발생기 RSS를 1초 간격으로 기록했다. DB 컨테이너 자원·연결·슬로 쿼리·잠금은 미측정이다. 서버 RSS 합산은 공유 메모리를 중복 계산할 수 있다.

증적: artifacts/load-test/stages-20261001T031718Z/의 manifest.json, requests.csv, resources.csv, logins.csv, summary.json, stage-summary.json, README.md 및 server.log. 재현: http_baseline.py --staged (staged_reads.py 사용). 테스트 종료 후 임시 서버를 종료했다.

| 버전 | 일자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- |
| v0.5 | 2026-10-01 | 로컬 일반 조회 5·10·20명 단계별 60초 탐색 실행 결과 추가. 정식 지속·반복·AI·쓰기 검증은 미수행 유지 |

13. 20명 5분 지속 조회 테스트 (v0.6)

실행 ID 20261001T032653Z. 앞선 20명·60초 탐색과 같은 로컬 환경 및 사용자 행동 모델에서 유지시간을 300초로 늘려 실행했다. 본 장은 실제 수행 결과다.

| 항목 | 결과 |
| --- | --- |
| 환경 | Gunicorn 26.1.0, 워커 1개·gthread 2개, DEBUG=False, 직접 HTTPS / MySQL 8.4.11 heyzzabi_test |
| 사용자 행동 | 20명(PM 20%, 일반 80%), 개인 계정·쿠키, 요청 간 2~5초, 시작 지연 0~2초, 조회 전용 |
| 처리 결과 | 1,691건 / 예상 밖 오류 0건 / 실측 5.64 RPS |
| 응답시간 | 평균 47.1ms / p50 35.8ms / p95 129.4ms / p99 235.7ms / 최대 369.6ms |
| 실제 동시 요청 | 최대 진행 중 요청 4건. 가상 사용자 20명과 구분 |
| 서버 자원 | 1코어 기준 CPU 약 17.9%, 마스터·워커 RSS 합산 최대 약 251.7MiB |

측정한 1,691건은 모두 HTTP 200이며 JSON 객체 또는 배열 검증을 통과했다. 5분 실행에서 잠정 일반 조회 p95 1초 기준을 충족했다. 이는 이 로컬 데이터 규모와 조회 전용 조건에 대한 판정이며 AWS 운영 SLA나 서버 최대 처리량 판정은 아니다.

가장 느린 권한·경로 조합은 PM 업무 목록 /api/tasks/assignments/로 표본 69건, 평균 216.8ms, p95 278.8ms, 최대 369.6ms였다. 다음은 PM 요구사항 목록 p95 170.3ms였다. 일반 사용자 업무 목록은 표본 263건, p95 57.3ms였다. PM 전체 업무 조회와 일반 사용자 본인 업무 조회의 데이터 범위 차이가 성능 차이에 영향을 준 것으로 추정하며, 쿼리 계측 전에는 원인을 확정하지 않는다.

앞선 20명·60초 실행은 336건, 오류 0건, 5.60 RPS, 전체 p95 184.6ms였다. 이번 5분 실행도 5.64 RPS와 오류 0건을 기록해 같은 사용자 행동 모델에서 처리량과 정상 응답이 유지됐다. p95가 낮아졌지만 단일 회차 간 변동이므로 성능 개선으로 해석하지 않는다.

이 장은 5분 최초 1회의 기록이다. 이후 동일 조건 2회를 추가해 총 3회 결과를 14장에 기록했다. 1~2시간 지속 테스트는 여전히 미수행이다. 서버와 발생기가 같은 장비이며 AWS·Vercel·nginx를 제외했다. MySQL 컨테이너 CPU·연결·슬로 쿼리·잠금은 미측정이다. AI·폴링·쓰기·토큰 갱신·급증·복구도 포함하지 않았다. 서버 RSS 합산은 공유 메모리를 중복 계산할 수 있다.

증적: artifacts/load-test/stages-20261001T032653Z/의 manifest.json, requests.csv, resources.csv, logins.csv, summary.json, stage-summary.json, README.md, server.log. 재현 시 LOADTEST_STAGES=20 및 LOADTEST_STAGE_SECONDS=300을 설정한 뒤 상위 가상환경 Python으로 artifacts/load-test/http_baseline.py --staged를 실행한다. 테스트 종료 후 임시 서버를 자동 종료했다.

| 버전 | 일자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- |
| v0.6 | 2026-10-01 | 20명 일반 조회를 5분 유지하여 1,691건·오류 0건·전체 p95 129.4ms를 확인. 반복·AI·쓰기 검증은 미수행 유지 |

13.1 실측 대조 및 문서 정정 (v0.7)

원시 요청 CSV로 요청 수·오류 수·응답시간 백분위를 재계산하여 기존 요약과 대조했다. 실행 조건은 실제 경과시간 약 300.03초와 일치한다. README와 manifest의 제한사항에 남아 있던 60초 설명을 300초로 정정하고 실제 재현 환경변수를 추가했다. manifest에 정정 이력을 남겼으며 원시 요청·자원 CSV 및 측정값은 변경하지 않았다.

현재 스크립트의 오류 자동 중단은 단계 내 누적 요청 20건 이상에서 오류율 5% 초과를 기준으로 한다. 5.3의 1분 창 기준과는 다르며, CPU·DB 연결 고갈에 대한 별도 자동 중단은 구현하지 않았다. 이번 실행에서 오류는 없었으나 장애 주입·한계 부하 전에 중단 정책을 보완해야 한다.

| 버전 | 일자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- |
| v0.7 | 2026-10-01 | 원시 결과 재검산, 현재 수행 상태·준비 과제 통합 정정, 300초 실행 설명과 재현 명령 수정. 신규 부하 실행 없음 |

14. 20명·5분 일반 조회 3회 반복 결과 (v0.8)

14.1 실행 조건 및 원시 결과 대조

1회차 이후 같은 조건으로 2회차와 3회차를 추가 실행했다. 각 manifest의 커밋·Python·MySQL·데이터 건수·DEBUG·Gunicorn 구성·사용자 수·유지시간·대기시간·난수 시드·요청 비중이 일치함을 확인했다. 기록된 커밋은 9cd6ef783a02f10109a1fb46c0de87e76df3852b이며 로컬 테스트 스크립트 변경은 별도 파일로 관리된다. 커밋 ID만으로 미커밋 파일까지 동일함을 보장하지는 않는다.

각 실행은 Gunicorn 워커 1개·gthread 2개를 새로 시작하고 테스트 계정 20명(PM 4명)을 로그인한 뒤 역할별 경로를 예열했다. HTTPS·DEBUG=False, 로컬 MySQL 8.4.11, 프로젝트 10개·업무 200개·전체 사용자 123명 조건이다. 사용자별 2~5초 대기, 같은 난수 시드의 조회 비중을 유지했다. DB 캐시는 초기화하지 않았다. 로그인·예열은 아래 조회 통계에서 제외했다.

| 반복 / 실행 ID | 요청 / 오류 | RPS | p95(ms) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1회 / 20261001T032653Z | 1,691 / 0 | 5.636 | 129.411 |
| 2회 / 20261001T033916Z | 1,691 / 0 | 5.637 | 114.944 |
| 3회 / 20261001T034716Z | 1,691 / 0 | 5.637 | 111.541 |

| 반복 | 평균(ms) | p99(ms) | 최대(ms) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1회 | 47.128 | 235.697 | 369.648 |
| 2회 | 47.450 | 239.917 | 391.944 |
| 3회 | 47.626 | 242.062 | 410.224 |

각 requests.csv에서 20개 사용자 식별자, 1,691개 응답, HTTP 200 및 JSON 검증 성공을 확인했다. p95는 nearest-rank 방식으로 재계산했고 총 측정 조회 5,073건에서 예상 밖 오류는 0건이었다. 회당 실제 경과시간은 약 300.03초, 300.00초, 300.00초다.

14.2 반복성 및 경로별 해석

실행별 p95의 산술평균은 118.632ms, 범위는 111.541~129.411ms, 변동계수는 6.53%다. 변동계수는 관측한 세 실행의 모집단 표준편차를 평균으로 나눈 값이다. 이 평균은 5,073건을 합친 전체 p95가 아니다. 처리량은 회당 약 5.64 RPS로 비슷하게 유지됐으나 사용자 대기시간을 포함한 폐쇄형 모델의 결과이므로 서버 최대 처리량으로 해석하지 않는다.

| 반복 | PM 업무 목록 표본 | 평균(ms) | p95(ms) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1회 | 69건 | 216.798 | 278.773 |
| 2회 | 69건 | 218.708 | 308.253 |
| 3회 | 69건 | 228.145 | 332.846 |

세 실행 모두 가장 높은 경로별 p95는 PM 업무 목록이었다. 전체 p95가 낮아지는 동안 이 경로의 p95는 높아졌으므로 전반적인 성능 개선으로 단정하지 않는다. 모든 측정 경로는 각 실행에서 잠정 p95 1초 기준 이내였지만 PM 업무 목록은 데이터 확대 및 쿼리 계측의 우선 대상으로 유지한다. 3회만으로 장시간 안정성이나 변화의 원인을 확정할 수 없다.

14.3 판정 및 남은 범위

현재 로컬 조회 전용 조건에서 3회 모두 잠정 응답시간 기준(p95 1초 이내)과 예상 밖 오류율 기준(1% 미만)을 충족했다. 일반 조회의 20명·5분 반복 검증은 완료로 표시한다. API·권한별 전체 수행 범위를 포함하는 PERF 시나리오 최종 판정은 부분 수행 상태를 유지한다.

v0.8 작성 당시 AWS·Vercel·nginx 경로, 쓰기·AI·폴링·토큰 갱신·급증·장애 복구, 데이터 증가 및 1~2시간 지속 테스트는 미수행이었다. 이후 데이터 증가 측정은 15장에 반영했다. DB 컨테이너 자원·연결·슬로 쿼리·잠금은 계측하지 않았다. 이번 결과로 운영 최대 사용자 수나 AI 처리 용량을 주장하지 않는다.

14.4 증적 및 재현

원시 자료: artifacts/load-test/stages-20261001T032653Z/, stages-20261001T033916Z/, stages-20261001T034716Z/. 통합 대조: artifacts/load-test/repeat-summary-20u-5m/README.md 및 summary.json. 원시 요청은 requests.csv, 서버 자원은 resources.csv, 실행 조건은 manifest.json에 보존했다.

각 실행 재현: LOADTEST_STAGES=20 LOADTEST_STAGE_SECONDS=300 /home/playdata/my-project/.venv/bin/python artifacts/load-test/http_baseline.py --staged. 한 실행이 종료된 뒤 다음 실행을 시작한다. 집계 재현은 artifacts/load-test/summarize_repeats.py를 사용하며 이 스크립트는 위 세 실행 ID를 고정 참조한다.

| 버전 | 일자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- |
| v0.8 | 2026-10-01 | 20명·5분 조회 3회 결과(총 5,073건·오류 0건)와 원시 대조·경로별 p95를 추가. 현재 수행 상태 및 후속 과제 갱신 |

15. 데이터 확장 및 병목 분석 (v0.9)

15.1 조건과 비교 한계

로컬 heyzzabi_test에 합성 프로젝트 40개, 업무·요구사항 항목 각 1,800개를 추가했다. 총 프로젝트 50개, 업무·요구사항 항목 각 2,000개이며 사용자 총 123명과 테스트 계정 20명은 유지했다. 업무는 10배, 프로젝트는 5배 증가했으므로 모든 데이터가 10배 증가한 것은 아니다. 3.1의 직원 100명 기준 규모와도 구분한다.

비교 대상은 stages-20261001T031718Z의 20명·60초 구간과 stages-20261001T051929Z의 20명·60초 단회다. Gunicorn 1 worker/gthread 2 threads, DEBUG=False, 직접 HTTPS, PM 20%·일반 80%, 대기 2~5초 및 요청 비중은 같다. 이전 실행은 5·10명 단계를 거친 후 20명을 측정했고 최신 실행은 20명만 실행했으므로 캐시·예열 이력이 다르다. manifest 커밋도 9cd6ef7에서 8d53256으로 다르며 소스 동일성을 완전히 통제한 실험으로 해석하지 않는다.

15.2 전체 조회 결과

| 지표 | 확장 전 | 확장 후 |
| --- | --- | --- |
| 요청 / 오류 | 336 / 0 | 271 / 0 |
| RPS | 5.60 | 4.49 |
| 평균(ms) | 49.421 | 949.616 |
| p95(ms) | 184.560 | 3341.249 |
| p99(ms) | 232.231 | 3760.780 |
| 최대(ms) | 315.205 | 5346.372 |
| 최대 진행 중 요청 | 3 | 16 |

확장 후 실제 경과시간은 마지막 요청 완료 대기를 포함해 60.306초다. 전체 p95는 약 18.1배 증가했고 처리량은 약 19.8% 감소했다. 폐쇄형 사용자 모델에서는 지연 증가가 요청 발생 감소로 이어지므로 RPS를 서버 최대 처리 용량으로 해석하지 않는다. 진행 중 요청 16건은 클라이언트 관측값이며 서버가 16건을 동시에 실행했다는 의미가 아니다. 서버 CPU는 단일 코어 기준 84.1%, 프로세스 RSS 합산 최대 361.0MiB이며 MySQL 컨테이너는 제외했다.

15.3 역할·경로별 백분위

| 역할·경로 | 표본 전/후 | 전 p95(ms) | 후 p95(ms) |
| --- | --- | --- | --- |
| pm /api/tasks/assignments/ | 18 / 16 | 315.205 | 5346.372 |
| member /api/tasks/assignments/ | 44 / 37 | 55.621 | 3341.249 |
| member /api/requirements/ | 35 / 28 | 104.379 | 3674.897 |
| member /api/projects/ | 57 / 46 | 50.956 | 3181.646 |
| member /api/dashboard/overview/ | 56 / 45 | 70.328 | 3266.101 |

전체·경로별 백분위는 원시 CSV에서 nearest-rank로 재계산했다. 이전 비교 메모의 경로별 값은 선형 보간 방식이었으며 이번 개정에서 통일했다. PM 업무 목록의 16개 표본에서는 nearest-rank p95가 최대값 5,346.372ms와 같다. 앞서 안내한 4,169.5ms는 선형 보간값으로, 원시 요청 변경 없이 계산 정의를 정정한 것이다. 적은 경로별 표본은 안정적 p95 추정에 충분하지 않다.

15.4 SQL 프로파일 및 해석

PM 계정으로 Django APIClient와 CaptureQueriesContext를 사용했다. 경로별 예열 1회를 제외하고 5회 측정했다. 이는 HTTP 부하 측정과 별개이며 HTTPS·Gunicorn 지연을 포함하지 않는다. 기록 SQL 시간은 계측 해상도와 Python 직렬화 비용 등으로 전체 API 시간을 설명하지 못한다.

| PM 경로 | SQL 수 전→후 | 내부 평균 ms 전→후 | 응답 bytes 전→후 |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/tasks/assignments/ | 202 → 2002 | 178.091 → 1671.498 | 200,721 → 2,061,681 |
| /api/requirements/ | 52 → 252 | 55.32 → 264.149 | 90,238 → 923,558 |
| /api/dashboard/overview/ | 29 → 109 | 24.494 → 84.448 | 3,732 → 7,683 |
| /api/dashboard/analytics/ | 25 → 65 | 23.239 → 60.638 | 1,410 → 3,891 |
| /api/projects/ | 12 → 52 | 12.015 → 46.528 | 3,392 → 16,192 |

업무 목록의 SQL 수가 202개에서 2,002개로 증가했고 응답 본문은 2,061,681bytes가 됐다. 데이터 건수에 비례하는 조회 증가와 전체 목록 응답 비용이 병목 후보로 뒷받침된다. N+1 발생 위치와 원인별 기여도는 코드 및 SQL 상세 분석·개선 재시험으로 확인해야 한다. 단일 HTTPS 측정에서도 PM 업무 목록 p95는 212.806ms에서 1,775.866ms로 증가했다.

초기 after-scale 프로파일은 Django 쿼리 로그 한도 영향으로 폐기 표시했다. 샘플마다 reset_queries()를 적용해 다시 측정한 after-scale-v2만 유효 자료로 사용했다.

15.5 판정·후속 조치·증적

확장 규모에서 예상 밖 오류율은 0%로 잠정 기준을 충족했지만 여러 조회 경로의 p95가 1초를 초과했다. 따라서 확장 후 일반 조회 응답시간은 잠정 기준 미달로 판정한다. 소규모 조건의 기존 통과 결과는 해당 조건에 한정한다. 60초 단회, 같은 장비의 서버·발생기, 배포 경로 제외 조건이므로 운영 SLA나 최대 사용자 수를 확정하지 않는다.

v0.9 작성 당시 최적화와 재시험은 미수행이었다. 후속 결과는 16~17장을 참조한다. 당시 후속 계획은 N+1 조회 개선과 페이지네이션 검토 후 동일 데이터·권한·응답 의미를 검증하고 같은 부하 조건으로 재측정한다. 이후 확장 규모 5분 3회 반복 및 쓰기·AI 모의·장시간 검증을 진행한다.

증적: artifacts/load-test/query-profile/before-scale/profile.json, query-profile/after-scale-v2/profile.json, baseline-20261001T051632Z/, stages-20261001T051929Z/, scale-comparison-20261001/README.md. 데이터 생성: backend/common/management/commands/seed_loadtest_scale.py. 계측: artifacts/load-test/query_profile.py. 확장 시드는 중복 생성 방지가 있으므로 기존 확장 데이터에 재실행하지 않는다.

부하 재현: LOADTEST_STAGES=20 LOADTEST_STAGE_SECONDS=60 /home/playdata/my-project/.venv/bin/python artifacts/load-test/http_baseline.py --staged. 보고서 개정 시 원시 CSV·측정값은 보존하고 증적 README의 데이터 건수·재현 명령 및 백분위 설명을 정정했다.

| 버전 | 일자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- |
| v0.9 | 2026-10-01 | 데이터 확장·SQL 프로파일·20명 60초 결과 반영. 응답시간 잠정 기준 미달 및 비교 한계 기록. 경로별 백분위 정의 통일. 최적화·재시험 미수행 |

16. 조회 최적화 및 확장 데이터 반복 부하 (2026-10-02)

16.1 변경 내용과 단기 재시험

과제 목록·상세 queryset이 serializer에서 접근하는 원래 담당자, 프로젝트, 난이도, Git 상태를 select_related로 함께 조회하도록 수정했다. PM 과제 목록은 SQL 2,002개에서 2개, 내부 평균 응답시간 1,671.498ms에서 290.454ms로 감소했다. 이 내부 프로파일은 APIClient·5회 측정으로 HTTPS 부하와 구분한다. 응답 본문은 2,061,681bytes로 유지된다. 전체 배열을 사용하는 프론트 호환성을 고려해 페이지네이션은 아직 적용하지 않았다.

표본 과제 25건의 기존/최적화 queryset 직렬화 결과 일치, 일반 사용자의 본인 목록·타인 담당자 필터 우회 방지·본인 상세 200·타인 상세 404를 확인했다. 이는 전체 기능 회귀 테스트를 대체하지 않는다.

20명·60초 단기 재시험(20261002T052219Z): 325건·오류 0건, 5.392 RPS, 전체 p95 575.287ms, PM 과제 목록 p95 726.394ms. 이전 확장 규모 단기 결과는 271건·4.49 RPS·전체 p95 3,341.249ms였다. 날짜·캐시·장비 상태 차이가 있어 지연 개선 전부를 코드 변경만으로 단정하지 않는다.

16.2 20명·5분 3회 반복

프로젝트 50개, 과제 2,000개, 전체 사용자 123명(테스트 20명). Gunicorn 1 worker / gthread 2 threads, DEBUG=False, 로컬 MySQL 8.4.11, 직접 HTTPS. PM 20%·일반 80%, 요청 간 2~5초 대기. 회차마다 서버를 시작하고 로그인·예열을 제외했으며 DB 캐시는 초기화하지 않았다. manifest의 커밋·환경·데이터·부하 설정을 대조했다. 미커밋 코드 변경은 별도 관리한다.

| 회차 / 실행 ID | 요청 / 오류 | RPS | 전체 p95(ms) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 / 20261002T052748Z | 1638 / 0 | 5.46 | 491.671 |
| 2 / 20261002T053414Z | 1637 / 1 | 5.455 | 484.695 |
| 3 / 20261002T053933Z | 1634 / 1 | 5.445 | 509.518 |

총 4,909건, 오류 2건(0.041%). 실행별 p95 평균 495.295ms, 범위 484.695~509.518ms, 변동계수 2.11%. 평균 처리량 5.453 RPS, 변동계수 0.11%. 실행별 p95 평균은 전체 요청을 합친 p95가 아니다. nearest-rank 백분위를 사용하며 오류 요청의 클라이언트 경과시간도 포함했다.

모든 측정 경로가 각 회차에서 잠정 p95 1초 기준 이내였다. 회차별 최악 경로는 일반 요구사항 669.031ms, PM 요구사항 953.310ms, PM 요구사항 886.042ms다. 최대 응답시간은 2회 1,113.399ms, 3회 1,149.353ms로 1초를 넘었으나 잠정 기준은 최대값이 아닌 p95다.

16.3 오류·판정·한계

2회차 약 169.77초에 일반 요구사항 목록, 3회차 약 213.41초에 일반 회의록 목록에서 각각 ReadError 1건이 발생했다. HTTP 응답 미수신을 상태 0으로 기록한 것이며 서버 HTTP 상태코드가 아니다. 2회차 서버 로그에는 해당 예외나 워커 재시작 기록이 없었다. 두 오류의 원인은 미확인이다. VS Code/WSL 끊김과의 인과관계도 확인하지 않았다.

2회차 시작 전 포트 검사 실패 2건은 부하 측정 통계에서 제외했다. 리스닝 서버가 없음을 확인하고 검사 소켓에 SO_REUSEADDR를 적용해 재실행했다. 이 준비 오류를 API 오류와 혼합하지 않는다.

이번 로컬 조회 조건에서 응답시간·오류율 잠정 기준을 충족한다. 같은 장비의 서버·발생기, 폐쇄형 모델, 배포 경로 제외 조건이므로 운영 용량이나 SLA를 확정하지 않는다. 오류 원인과 요구사항 조회의 기준 여유는 후속 검토 대상이다.

증적: artifacts/load-test/query-profile/task-optimized-20261002/profile.json, stages-20261002T052219Z/, stages-20261002T052748Z/, stages-20261002T053414Z/, stages-20261002T053933Z/, repeat-summary-optimized-20u-5m-20261002/.

17. 과제 수정·경합 검사와 변경 유실 개선 (2026-10-02)

17.1 수행 범위

로컬 테스트 계정 20개와 합성 과제 20개로 서로 다른 과제 수정 10회(200요청), 별도 PM 세션 두 개로 같은 과제의 진행률·설명 동시 수정 20회(40요청)를 실행했다. 상태값은 고정했다. 따라서 상태 전이·담당자 재배정·알림·문서 승인·확정 검증은 포함하지 않는다. 최초 준비 시 PM 본인 과제가 없어 중단됐고, PM은 합성 과제에서 선택하도록 수정 후 실행했다.

17.2 결함 재현 및 재시험

| 항목 | 최초 검사 055337Z | 재시험 055426Z |
| --- | --- | --- |
| 총 요청 / HTTP·본문 오류 | 240 / 0 | 240 / 0 |
| 개별 과제 수정 p95(ms) | 246.768 | 261.420 |
| 동일 과제 경합 p95(ms) | 31.150 | 40.184 |
| 개별 과제 저장 불일치 | 0 | 0 |
| 경합 변경 유실 | 20회 / 20회 | 0회 / 20회 |

최초 검사에서 양쪽 요청이 HTTP 200이어도 한쪽 필드 변경이 덮어써졌다. 데이터 정합성 잠정 기준 미달이다. 상세 수정에 transaction.atomic과 select_for_update를 적용해 같은 과제의 수정이 최신 저장값을 읽고 처리되도록 했다. 같은 검사 재시험에서 두 필드 모두 보존됐다. 테스트 대상의 진행률·상태·설명을 복원하고 DB 재조회 확인을 통과했다. updated_at 및 로그인 세션 등 모든 메타데이터까지 복원한 것은 아니다.

상태 변경 API에도 같은 과제 행 잠금을 추가했다. 다만 해당 API와 상세 PATCH 간 교차 경합은 이번 재시험에 포함되지 않았으므로 검증 완료로 표시하지 않는다. 서로 같은 필드에 상충 값을 쓰는 경우의 충돌 정책도 별도 확정이 필요하다.

17.3 판정 및 후속 작업

최초 실행은 변경 유실로 기준 미달, 재시험은 수행한 서로 다른 필드 경합의 정합성 기준 충족이다. 약 3.4초/3.6초의 고정 요청 수 검사이므로 장시간 쓰기 성능이나 전체 쓰기 기능 통과를 의미하지 않는다. PERF-04와 PERF-11은 부분 수행 상태다.

후속 순서: 담당자 재배정과 전체 상태 조합 검사, 문서 승인·확정 및 중복 생성 검사, 지속 쓰기·혼합 부하, AI 모의·제한된 실호출, 급증·장시간·장애 복구 검증. 실제 AI 호출은 모델·예산·관찰 상한 확인이 선행돼야 한다.

증적: artifacts/load-test/writes-20261002T055337Z/ 및 writes-20261002T055426Z/의 requests.csv, manifest.json(integrity_mismatches), summary.json, resources.csv, server.log. 도구: staged_writes.py, http_baseline.py --writes. 코드: backend/tasks/views.py. 원시 실패 결과도 보존했다.

| 버전 | 일자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-10-02 | 조회 N+1 개선·60초 재시험·5분 3회 결과, ReadError 2건, 동시 수정 변경 유실 재현·수정·재시험 반영. 미수행 범위 명시 |

18. 상태 변경 교차 경합과 부수 데이터 검사 (2026-10-02)

18.1 범위와 최초 결과

로컬 합성 과제 1건과 담당자·PM·타인 계정 3개를 사용했다. 상태 변경 API와 상세 수정 API가 같은 과제를 동시에 수정하는 경우를 20회 실행하고, 동일 승인 전환 2건을 동시에 호출해 알림·파이프라인 히스토리를 확인했다. 타인 상태 변경·상세 수정 및 반려 사유 누락도 검사했다. 테스트 후 과제 필드와 사용자 `is_busy`를 복원하고 생성 알림·히스토리를 삭제했다.

최초 실행 `20261002T061908Z`의 요청 45건은 모두 예상 HTTP 상태를 반환했지만, 교차 경합 20회 중 6회에서 최종 상태가 기대값과 달랐다. 동일 승인 요청에서는 히스토리 1건과 알림 2건이 생성됐다. HTTP 성공만으로 데이터 정합성과 부수 효과를 판정할 수 없으며 최초 결과는 기준 미달이다.

18.2 원인과 개선

중간 재시험에서 설명 변경은 보존되지만 상태가 `IN_PROGRESS`에서 `TASK_APPROVED`로 돌아가는 현상을 확인했다. 상태 API가 `IN_PROGRESS`와 진행률 0%를 함께 저장한 뒤, 상세 수정 serializer의 기존 규칙이 진행률 0%를 승인 상태로 환산한 것이 원인이었다.

상태 API가 `IN_PROGRESS` 전환 시 진행률 최솟값 1%, `DONE` 전환 시 100%를 같은 트랜잭션에서 저장하도록 수정했다. 동일 상태 재요청에는 알림을 다시 생성하지 않도록 변경했다. 상태 API와 상세 수정 API는 같은 과제 행을 잠그고 처리한다.

18.3 최종 재시험

실행 ID `20261002T062031Z`, 로컬 MySQL 8.4.11, Gunicorn 1 worker / gthread 2 threads, 직접 HTTPS 조건이다.

| 검사 | 요청 | 기대 상태 오류 | p95(ms) | 정합성 불일치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 상태 변경·설명 수정 교차 경합 20회 | 40 | 0 | 34.005 | 0 |
| 동일 승인 전환 동시 요청 | 2 | 0 | 32.711 | 0 |
| 타인 변경·상세 접근 권한 | 2 | 0 | 15.203 | 0 |
| 반려 사유 누락 유효성 | 1 | 0 | 11.956 | 0 |

동일 승인 경합에서 알림과 파이프라인 히스토리는 각각 1건 생성됐다. 타인 상태 변경은 403, 타인 상세 수정은 404, 반려 사유 누락은 400으로 확인했다. 수행한 범위에서 정합성·권한·유효성 기준을 충족한다.

18.4 한계와 후속 작업

이번 결과는 계정 3개, 과제 1건, 약 1.3초의 정해진 요청 수 검사다. 전체 상태 전이 조합, 완료 시 담당자 `is_busy` 계산, 담당자 재배정과 알림, 같은 필드의 상충 변경 정책, 문서 승인·확정, 장시간 쓰기 용량은 검증 완료 범위가 아니다. PERF-04와 PERF-11은 부분 수행 상태를 유지한다.

다음 순서는 퇴사자 재배정 예외와 여러 과제 동시 완료 경합, 문서 승인·과제 확정 중복·부분 저장 검사, 조회·수정 혼합 지속 부하다. 이후 AI 모의·제한된 실호출, 급증·장시간·장애 복구를 진행한다.

증적: `artifacts/load-test/status-writes-20261002T061908Z/`, `status-writes-20261002T061955Z/`, `status-writes-20261002T062031Z/`. 원시 `manifest.json`의 `integrity_mismatches`, `requests.csv`, 서버·자원 로그를 보존했다. 도구: `staged_status_writes.py`, `http_baseline.py --status-writes`. 코드: `backend/tasks/views.py`.

| 버전 | 일자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- |
| v1.1 | 2026-10-02 | 상태 API·상세 수정 교차 경합과 중복 알림 재현, 상태·진행률 일관성 및 알림 개선, 권한·유효성 포함 최종 재시험 반영 |

19. 담당자 재배정·완료 처리 부수 효과 검사 (2026-10-02)

19.1 조건과 준비 재실행

로컬 테스트 DB에 식별 가능한 합성 과제 2건을 임시 생성하고 PM 1명·일반 계정 2명으로 직접 HTTPS 요청을 실행했다. 기존 담당자에게 다른 미완료 과제가 있고 `is_busy=True`인 조건에서 재배정 후 상태를 확인했다. 다른 과제가 없는 PM에게는 별도 과제를 배정해 완료 처리 시 `is_busy` 해제를 확인했다. 테스트 종료 후 임시 과제·생성 알림·히스토리를 정리하고 세 계정의 `is_busy`를 시작값으로 복원했다.

최초 실행 `20261002T063058Z`은 8요청의 기대 HTTP 상태가 모두 맞았지만 12개 정합성 항목 중 1개가 실패했다. 기존 합성 담당자의 `is_busy`가 시작부터 `False`여서 “재배정 후에도 True 유지”를 검증할 전제 조건이 없었다. 이를 애플리케이션 결함으로 판정하지 않고 테스트 준비 조건 오류로 기록했다. 기존 담당자의 다른 미완료 과제를 확인한 뒤 `is_busy=True`로 시작 조건을 설정해 재실행했다.

19.2 최종 재시험 결과

재시험 ID `20261002T063146Z`, 8요청의 기대 HTTP 상태 오류 0건, DB 정합성 12항목 모두 통과했다. 전체 요청 p95는 23.839ms이나 표본 8건으로 용량 근거로 해석하지 않는다.

| 항목 | 관찰 결과 |
| --- | --- |
| 일반 계정의 담당자 재배정 | 403, 담당자 불변 |
| PM 재배정 및 같은 담당자 재요청 | 200, 새 담당자 `is_busy=True`, 알림 1건 유지 |
| 기존 담당자의 다른 미완료 과제 | 재배정 후에도 `is_busy=True` 유지 |
| 승인·완료 과제의 일반 재배정 | 각각 403, 담당자 불변 |
| 다른 과제 없는 담당자의 완료 | `DONE`, 진행률 100%, `is_busy=False` |
| 완료 알림·히스토리 및 재요청 | 각각 1건, 완료 재요청 후 증가 없음 |

이 검사는 권한·상태·부수 데이터의 제한된 기능 검증이다. 퇴사 처리된 담당자의 재배정 예외, 여러 과제의 동시 완료 경합, 문서 승인·과제 확정 중복, 장시간 쓰기 부하는 아직 검증하지 않았다. PERF-04와 PERF-11의 전체 판정은 부분 수행을 유지한다.

증적: `artifacts/load-test/assignment-effects-20261002T063058Z/`와 `assignment-effects-20261002T063146Z/`의 `manifest.json` 내 `checks`, 원시 `requests.csv`, 서버·자원 로그. 재현: `artifacts/load-test/http_baseline.py --assignment-effects`, 도구 `artifacts/load-test/staged_assignment_effects.py`.

| 버전 | 일자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- |
| v1.2 | 2026-10-02 | 재배정·완료 부수 효과의 시작 조건 오류와 재시험 통과, 권한·중복 알림·`is_busy` 결과 및 미검증 범위 반영 |

20. 퇴사자 재배정·동시 완료·동시 확정 경합 (2026-10-02)

20.1 개선 및 검사 범위

같은 담당자의 여러 과제를 동시에 완료하면 각 트랜잭션이 다른 과제를 아직 미완료로 보고 `is_busy=True`를 남길 수 있어, 완료 처리에서 담당 사용자 행도 잠그도록 수정했다. 일반 상세 수정에서 진행률 100%로 완료되는 경로에도 같은 잠금을 적용했다. 과제 확정은 같은 요구사항 정의서 행을 잠근 뒤 기존 과제를 삭제·재생성하도록 변경해 동시 확정을 직렬화했다.

로컬 합성 데이터로 퇴사 처리된 담당자의 승인 과제 재배정 1건, 같은 담당자의 과제 2건 동시 완료, 같은 승인 요구사항 정의서에 대한 동일 확정 요청 2건을 직접 HTTPS로 실행했다. 총 5요청의 기대 HTTP 상태 오류는 0건, 전체 p95는 88.921ms였다. 표본이 작아 처리 용량 근거로 해석하지 않는다.

20.2 결과와 정합성

| 검사 | 결과 |
| --- | --- |
| 퇴사자 승인 과제 재배정 | 200, 새 담당자로 변경 |
| 같은 담당자의 두 과제 동시 완료 | 모두 `DONE`·100%, 최종 `is_busy=False` |
| 같은 문서 동시 확정 2건 | 두 요청 200, 최종 과제 정확히 2건 |
| 확정 결과 상태·중복 | 모두 `PENDING_APPROVAL`, 과제 번호 중복 없음 |

임시 과제와 요구사항 정의서·항목을 삭제하고 퇴사일과 세 계정의 `is_busy`를 시작값으로 복원했다. 수행한 경합 범위에서 정합성 기준을 충족한다. 문서 승인 상태 자체의 동시 전이와 서로 다른 확정 본문의 최종 승자 정책은 별도 검증 대상이다.

증적: `artifacts/load-test/remaining-conflicts-20261002T072001Z/`. 도구: `staged_remaining_conflicts.py`, `http_baseline.py --remaining-conflicts`. 코드: `backend/tasks/views.py`, `backend/tasks/serializers.py`, `backend/tasks/services.py`.

21. 20명 조회·수정 혼합 부하 (2026-10-02)

21.1 조건과 결과

프로젝트 50개·과제 2,000개·테스트 사용자 20명, Gunicorn 1 worker / gthread 2 threads, 로컬 MySQL 8.4.11, 직접 HTTPS 조건이다. PM 20%·일반 80%의 20명 폐쇄형 모델로 60초 동안 요청 간 2~5초를 두고 조회 80%와 본인 임시 과제 설명 수정 20%를 섞었다. 실제 요청은 총 333건으로 조회 260건, 수정 73건이었다.

| 지표 | 결과 |
| --- | --- |
| 오류 | 0건 (0%) |
| 전체 p95 / 최대 | 771.525ms / 2,107.224ms |
| 조회 p95 | 795.636ms |
| 수정 p95 | 447.446ms |
| 최종 저장값 불일치 | 0건 / 임시 과제 20건 |

전체와 수정 p95는 잠정 1초 기준 안이었고 오류율·정합성 기준도 충족했다. 경로별로 일반 사용자 프로젝트 목록 p95 1,406.928ms, 요구사항 목록 p95 1,323.087ms가 1초를 넘어 혼합 조건의 경로별 응답시간 기준은 미달이다. 조회 단독 반복 시험보다 경합 시 지연 여유가 줄었으며 두 조회 경로의 쿼리·응답량을 다음 개선 대상으로 둔다.

21.2 한계와 후속 작업

서버와 부하 발생기가 같은 장비에 있고 단회 60초이며, 수정은 충돌이 없는 사용자별 임시 과제 설명 필드로 제한했다. AWS 배포 경로, DB 네트워크, AI 호출, 첨부 파일, 같은 필드 충돌, 장시간 안정성을 포함하지 않는다. 임시 과제 20건은 최종 저장값 검사 후 삭제했다.

다음 순서는 프로젝트·요구사항 목록 병목 프로파일 및 개선 재시험이다. 그 뒤 AI 모의 호출, 제한된 실호출, 급증·장시간·장애 복구 시험을 진행한다. 실제 AI 호출은 모델·예산·관찰 상한을 먼저 확정해야 한다.

증적: `artifacts/load-test/mixed-20261002T072055Z/`. 재현: `LOADTEST_STAGES=20 LOADTEST_STAGE_SECONDS=60 /home/playdata/my-project/.venv/bin/python artifacts/load-test/http_baseline.py --mixed`. 도구: `staged_mixed.py`.

| 버전 | 일자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- |
| v1.3 | 2026-10-02 | 퇴사자 재배정·동시 완료·동시 확정 개선과 정합성 통과, 20명 혼합 부하의 오류 0건·저장 일치 및 경로별 p95 기준 미달 반영 |

22. 프로젝트·요구사항 목록 조회 개선 및 재시험 (2026-10-02)

확장 데이터의 기존 내부 프로파일에서 프로젝트 목록은 50건에 52쿼리, 요구사항 정의서 목록은 50건·상세항목 2,000건에 252쿼리였다. 목록 serializer가 관련 사용자·문서·프로젝트·상태와 각 상세항목의 우선순위를 순차 조회하는 경로를 확인했다. 프로젝트 목록에 `owner` 일괄 조회를, 요구사항 목록에 `spec`·`project`·`created_by`·`status_code` 일괄 조회와 `items__priority_code` 사전 조회를 적용했다.

로컬 MySQL 확장 데이터(프로젝트 50건, 요구사항 정의서 50건, 상세항목 2,000건)의 내부 API 프로파일에서 프로젝트 목록은 52→2쿼리, 평균 51.038→5.302ms, 요구사항 목록은 252→3쿼리, 평균 281.762→72.348ms였다. 각 경로의 응답 크기는 각각 16,192bytes와 923,558bytes로 같았다. APIClient 5회 평균이므로 HTTPS 부하 성능과 구분한다. 격리된 SQLite 회귀 검사에서도 프로젝트 8건 목록은 1쿼리, 요구사항 8건·상세항목 24건 목록은 3쿼리로 응답 내용을 확인했다.

Docker Desktop을 다시 켠 후 20명·60초 혼합 부하를 최적화 코드로 3회 실행했다. 각 회차는 PM 20%·일반 80%, 요청 간 2~5초, 조회 약 80%와 사용자별 임시 과제 설명 수정 약 20%를 섞었다. Gunicorn 1 worker / gthread 2 threads, 직접 HTTPS, 같은 장비의 서버·발생기 조건이다.

| 회차 / 실행 ID | 요청 / 오류 | 전체 p95(ms) | 일반 프로젝트 p95(ms) | 일반 요구사항 p95(ms) | 저장값 불일치 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 / 140437Z | 343 / 0 | 402.661 | 956.798 | 809.775 | 0 |
| 2 / 140609Z | 343 / 1 | 571.646 | 984.700 | 876.141 | 0 |
| 3 / 141144Z | 344 / 0 | 510.285 | 913.371 | 847.353 | 0 |

총 1,030건 중 오류 1건(0.097%)이다. 오류는 2회차 약 54.82초의 일반 사용자 과제 설명 수정에서 응답을 받기 전 발생한 `ReadError`이며, HTTP 상태코드 0은 서버 응답이 아니다. 해당 요청의 서버 예외 기록은 없어 원인은 확인되지 않았다. 세 회차 모두 대상 조회 경로의 p95 1초 잠정 기준 안이고, 전체 오류율도 잠정 기준 안이다. 마지막 저장값 불일치는 없었다. 재시험 종료 후 임시 과제는 0건, 전체 과제는 원래 2,000건이었다.

첫 측정 과정에서 저장소 HEAD 변경으로 개선 코드가 되돌아간 실행이 있어 그 결과는 개선 후 판정에서 제외했다. 최종 코드를 다시 적용해 MySQL 프로파일 2·3쿼리를 확인한 뒤 위 3회만 유효한 최적화 재시험으로 사용했다. 이전 혼합 부하 1회 결과와 날짜·캐시·장비 상태가 달라 p95 차이 전체를 코드 변경 효과로 단정하지 않는다. 일반 프로젝트 목록의 최고 p95가 984.700ms로 1초에 가까우므로 장시간·반복 범위가 넓어지면 다시 확인해야 한다.

증적: `artifacts/load-test/query-profile/project-requirements-after-20261002/profile.json`(개선 전), `project-requirements-after-v2-20261002/profile.json`(개선 후), `artifacts/load-test/mixed-20261002T140437Z/`, `mixed-20261002T140609Z/`, `mixed-20261002T141144Z/`. 회귀 검사: `backend/projects/test_list_queries.py` (`MYSQL_HOST= ... manage.py test projects.test_list_queries`). 코드: `backend/projects/views.py`, `backend/requirements/views.py`.

| 버전 | 일자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- |
| v1.4 | 2026-10-02 | 두 목록의 반복 조회 개선, 격리 DB 쿼리 수·응답 검사 통과 및 로컬 MySQL 중단에 따른 혼합 부하 재시험 미수행 명시 |
| v1.5 | 2026-10-02 | Docker 복구 후 MySQL 프로파일 및 최적화 코드 20명 혼합 부하 3회, `ReadError` 1건과 경로별 p95 판정 반영 |

23. 기획서 생성 Job의 AI 모의 부하 (2026-10-03)

23.1 방법과 범위

외부 기획서 모델 호출 함수 `meetings.services.generate_plan`만 3초 지연 후 합성 7섹션을 반환하도록 테스트 전용 WSGI에서 교체했다. 실제 HTTP 접수, 인증, 백그라운드 Job 스레드, 회의록 상태 갱신, 기획서 DB 저장, Job 상태 폴링은 기존 코드로 실행했다. 10번째 Job에는 의도적으로 모델 오류를 주입했다. 이 모의 결과는 실제 모델의 지연·품질·비용을 나타내지 않는다.

로컬 `heyzzabi_test`, Gunicorn 1 worker / gthread 2 threads, 직접 HTTPS 조건에서 테스트 계정 20개를 사용했다. 10개 계정이 각자 생성한 임시 회의록으로 Job을 동시에 시작했고, 나머지 10개 계정은 15초간 대시보드·프로젝트·업무·요구사항 목록을 조회했다. Job별 상태 조회는 1.5초 간격, 관찰 상한은 접수 시작부터 25초였다.

23.2 관찰 결과

| 항목 | 결과 |
| --- | --- |
| 전체 요청 / 예상 밖 HTTP 오류 | 139 / 0 |
| Job 접수 / 폴링 / 일반 조회 | 10 / 30 / 99건 |
| 접수 p95 / 폴링 p95 / 일반 조회 전체 p95 | 166.223 / 26.513 / 303.116ms |
| 정상 결과 | 9건 `SUCCESS`, 기획서 각 1건 저장 |
| 의도적 실패 | 1건 `ERROR`, 기획서 0건, 회의록 `DRAFT` |
| 접수부터 종결 관측 | 4.581~4.710초 |
| Job·문서 정합성 불일치 | 0건 |

일반 조회 경로별 p95는 대시보드 186.786ms(25건), 프로젝트 238.052ms(28건), 요구사항 422.640ms(25건), 업무 497.889ms(21건)였다. 접수 10건은 모두 202를 반환했고, 30회 폴링과 일반 조회 99건은 예상 상태를 반환했다. 실패 주입은 예상한 `ERROR`이므로 예상 밖 HTTP 오류에 포함하지 않는다. 종결 관측 시간에는 3초 모의 지연과 최대 약 1.5초의 폴링 관측 지연이 포함된다.

23.3 판정과 다음 검증

실행한 기획서 Job의 접수·완료·실패 분기·DB 저장 정합성은 통과했다. PERF-05는 모의 범위만 부분 수행이다. PERF-08은 Job 10개의 폴링만 수행해 30·100개 화면 조건을 남겼다. PERF-09는 일반 조회 동시 실행을 확인했지만 동일한 사용자·시간·경로의 Job 없는 기준 측정을 하지 않아 지연 증가율을 판정하지 않는다. 요구사항 추출·업무 배분 Job(PERF-06·07)과 실제 AI 호출도 미수행이다.

테스트용 회의록·기획서·Job은 종료 후 모두 삭제했고 잔여 0건을 확인했다. 기존 프로젝트 50건·과제 2,000건은 유지됐다. 다음 시험은 30·100개 화면 폴링 확대와 다른 AI Job의 모의 경로 검증이다. 실제 AI 호출은 모델·비용 상한·관찰 상한이 정해진 뒤 제한된 규모로 별도 수행한다.

증적: `artifacts/load-test/ai-mock-20261002T151642Z/`의 `manifest.json`, `requests.csv`, `summary.json`, `resources.csv`, `server.log`. 테스트 코드: `artifacts/load-test/mock_ai_wsgi.py`, `staged_ai_mock.py`, `http_baseline.py --ai-mock`.

| 버전 | 일자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- |
| v1.6 | 2026-10-03 | 외부 모델 호출만 교체한 기획서 생성 Job 10건, 1.5초 폴링·일반 조회 동시 실행, 성공·주입 실패·DB 정합성 및 남은 범위 반영 |

24. 30·100개 화면 Job 상태 폴링 (2026-10-03)

24.1 조건

로컬 `heyzzabi_test`에 임시 회의록과 `RUNNING` 상태의 기획서 생성 Job 10개를 만들었다. 실제 AI 작업 스레드나 외부 호출은 실행하지 않았다. 인증 계정 20개의 쿠키를 유지하며 30개 화면, 이어서 100개 화면이 각각 1.5초 간격으로 같은 Job 10개에 상태 조회를 보내도록 했다. 화면 수와 계정 수, Job 수는 서로 다른 값이다. 각 단계는 60초, Gunicorn 1 worker / gthread 2 threads, 직접 HTTPS, 서버·부하 발생기 같은 장비 조건이다.

24.2 결과

| 화면 수 | 요청 / 오류 | 실제 RPS | p50 / p95 / p99(ms) | 최대(ms) | MySQL Questions 증가 | 최대 연결 / 실행 중 스레드 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 1,200 / 0 | 20.000 | 13.866 / 20.125 / 25.053 | 61.788 | 8,481 | 6 / 3 |
| 100 | 4,000 / 0 | 66.667 | 12.478 / 23.542 / 35.794 | 139.985 | 28,085 | 6 / 2 |

총 5,200건 모두 HTTP 200과 `RUNNING` 본문 검증에 통과했다. 예정 시각보다 100ms 초과 늦게 시작한 요청은 양 단계 모두 0건이다. 서버 프로세스 RSS 합산 최대 220.95MiB, 서버 스레드 최대 5개였다. 전역 MySQL `Questions` 증가량은 각 단계의 DB 활동을 참고하는 값으로, 모니터링 쿼리와 다른 로컬 활동도 포함한다. DB CPU·잠금·슬로 쿼리는 측정하지 않았다.

24.3 판정과 한계

이 로컬 조건에서 30·100개 화면의 1분 폴링은 오류 없이 목표 주기와 잠정 조회 p95 1초 기준을 충족했다. PERF-08은 화면 수 검증을 수행했지만, 실제 Job들이 동시에 계산·저장되는 동안의 30·100개 화면 폴링, 장시간 반복, AWS 프록시·DB 경로는 아직 검증하지 않았으므로 부분 수행으로 둔다. 이 결과로 최대 수용 화면 수나 실제 AI 동시 실행 용량을 정하지 않는다. 테스트용 회의록·Job은 모두 삭제했고 잔여 0건, 기존 프로젝트 50개·과제 2,000개를 확인했다.

다음 무과금 검증은 동일한 일반 조회 부하를 Job 없는 조건과 모의 Job 동시 실행 조건에서 비교해 PERF-09의 지연 증가율을 계산하는 것이다. 이후 요구사항 추출·업무 배분 Job 모의 시험을 진행한다.

증적: `artifacts/load-test/polling-20261002T154338Z/`(5초 예비 점검, 판정 제외), `polling-20261002T154433Z/`(60초 본 시험)의 `manifest.json`, `requests.csv`, `summary.json`, `resources.csv`, `server.log`. 재현: `LOADTEST_POLL_SECONDS=60 /home/playdata/my-project/.venv/bin/python artifacts/load-test/http_baseline.py --polling`. 도구: `artifacts/load-test/staged_polling.py`.

| 버전 | 일자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- |
| v1.7 | 2026-10-03 | 30·100개 화면 1.5초 폴링 60초씩, HTTP 5,200건 오류 0건, 지연·RPS·DB 연결/질의 및 한계 반영 |

25. 일반 조회와 모의 Job 짝 비교 (2026-10-03)

25.1 방법

로컬 `heyzzabi_test`에서 같은 일반 계정 10개, 같은 네 조회 경로(대시보드·프로젝트·과제·요구사항), 같은 사용자별 요청 시각·순서를 사용해 Job 없는 15초와 기획서 생성 Job 10개 동시 실행 15초를 한 쌍으로 비교했다. 이를 3회 반복했다. 각 쌍의 조회 일정은 같고 쌍 사이의 난수 일정은 다르다. Gunicorn 1 worker / gthread 2 threads, 직접 HTTPS, 서버·발생기 같은 장비이다. 테스트 전용 WSGI에서 외부 기획서 모델 호출 함수만 12초 지연 후 합성 7섹션 반환으로 교체했다. 인증·Job 접수·백그라운드 실행·문서 저장은 실제 코드를 사용했다. 외부 API 호출은 없었다.

25.2 결과

| 쌍 | 일반 조회 기준 / Job 동시 요청 | 전체 조회 p95 기준 → 동시(ms) | 증가율 | 오류 | Job·문서 정합성 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 104 / 104 | 338.255 → 247.865 | -26.722% | 0 / 0 | 10건 성공, 문서 각 1건 |
| 2 | 102 / 102 | 329.187 → 338.129 | +2.716% | 0 / 0 | 10건 성공, 문서 각 1건 |
| 3 | 104 / 104 | 277.482 → 140.201 | -49.474% | 0 / 0 | 10건 성공, 문서 각 1건 |

총 일반 조회는 기준 310건·Job 동시 310건으로, 양쪽 모두 예상 밖 HTTP 오류 0건이다. Job 접수 30건은 모두 성공했고, 각 Job은 `SUCCESS` 및 연결된 기획서 1건으로 확인됐다. 각 쌍의 전체 조회 p95는 잠정 1초 및 Job 동시 실행 시 기준 대비 30% 이하 증가 조건에 들었다. 다만 경로별 p95는 다음과 같이 더 불안정했다. 음수 증가율은 동시 구간이 더 빨랐다는 관측값이며, Job의 성능 개선 효과로 해석하지 않는다.

| 경로 | 1쌍 증가율 | 2쌍 증가율 | 3쌍 증가율 | 최대 증가율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 대시보드 | +21.457% | -9.637% | -8.299% | +21.457% |
| 프로젝트 목록 | -47.873% | +9.186% | -52.385% | +9.186% |
| 과제 목록 | -10.391% | **+45.270%** | -85.434% | +45.270% |
| 요구사항 목록 | -27.329% | +22.037% | **+83.154%** | +83.154% |

과제 목록 2쌍(101.913→148.049ms)과 요구사항 목록 3쌍(152.840→279.932ms)은 잠정 30% 증가 제한을 넘었다. 모든 경로의 절대 p95는 1초 이내였고 경로별 오류는 없었다. 따라서 PERF-09의 모의 기획서 Job 조건은 **오류율·절대 응답시간 기준 충족, 경로별 상대 지연 기준 미달**로 기록한다. 전체 p95만으로 합격 처리하지 않는다.

25.3 해석과 한계

각 경로의 쌍별 표본은 20~36건으로 p95가 소수의 느린 요청에 민감하다. 기준 구간을 항상 먼저 실행했으므로 캐시·JIT·호스트 배경 부하의 시간 순서 효과를 제거하지 못했다. 예를 들어 3쌍 과제 목록은 기준 401.660ms에서 Job 동시 58.504ms로 크게 낮아져, 차이를 Job 유무의 인과 효과로 단정할 수 없다. 별도 부하 발생기·장시간 교차 반복·DB CPU/잠금 계측이 필요하다. 실제 모델 응답시간, 외부 제한, AWS 프록시·RDS 네트워크, 다른 AI Job 유형은 검증하지 않았다. 그럼에도 현재 관측에서 경로별 증가율 기준 초과가 있어 해당 기준을 충족했다고 주장하지 않는다.

임시 회의록 30건과 연결 Job·기획서는 종료 시 삭제했다. 다음 무과금 시험은 요구사항 추출·업무 배분 Job의 외부 호출을 각각 모의한 기능·부하 검증이다. 경로별 30% 기준의 안정적 판정에는 비교 순서를 교차한 더 긴 반복이 필요하다.

증적: `artifacts/load-test/ai-compare-20261002T160406Z/`의 `manifest.json`, `requests.csv`, `summary.json`, `resources.csv`, `server.log`. 재현: `/home/playdata/my-project/.venv/bin/python artifacts/load-test/http_baseline.py --ai-compare`. 도구: `artifacts/load-test/staged_ai_compare.py`, `mock_ai_wsgi.py`.

| 버전 | 일자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- |
| v1.8 | 2026-10-03 | 일반 조회 310건씩 3쌍과 모의 Job 30건 비교, 오류 0건·Job 정합성 통과, 일부 경로의 상대 지연 기준 미달 및 측정 한계 반영 |

26. 요구사항 추출·업무 배분 모의 Job (2026-10-03)

26.1 방법과 모의 경계

로컬 `heyzzabi_test`와 임시 HTTPS Gunicorn(1 worker / gthread 2 threads)에서 요구사항 추출(PERF-06) 5건을 동시에 시작하고 모두 종결된 뒤 업무 배분(PERF-07) 5건을 동시에 시작했다. 각 유형에서 4건은 정상 모의 응답, 1건은 의도적 예외를 주입했다. HTTP 202 접수, 백그라운드 Job 상태 전이, 0.8초 간격 폴링, 결과 저장·조회는 기존 API 코드로 실행했다. 각 Job 관찰 상한은 접수 시작 후 25초였다.

요구사항 추출에서는 `requirements.views.generate_requirements`만 2초 지연·합성 반환으로 바꿨다. 반환 요구사항은 실제 저장 전 품질 검사를 통과하고 요구사항 정의서·상세항목으로 저장된다. 업무 배분은 여러 AI 단계의 실제 호출과 추천·스케줄러를 실행하지 않도록 `tasks.services.generate_task_suggestions`를 테스트 전용 모의 함수로 교체했다. 이 함수는 2초 지연 후 합성 업무 1건을 기존 `_persist_assignments`로 `BACKLOG`에 저장하고 결과를 반환한다. 따라서 업무 배분 Job 래퍼·초안 저장/복원은 검증하지만 **실제 업무 생성 서비스 내부의 추천 품질·일정 계산·성능은 측정하지 않는다**. 외부 모델 호출은 두 유형 모두 0건이다.

26.2 관찰 결과

| 유형 | 접수 / 폴링 / 초안 조회 | 접수 p95 / 폴링 p95(ms) | 정상 / 의도적 실패 | 접수부터 종결 관측 | 정합성 불일치 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 요구사항 추출 | 5 / 15 / 0 | 82.945 / 20.475 | `SUCCESS` 4 / `ERROR` 1 | 2.473~2.519초 | 0 |
| 업무 배분 | 5 / 15 / 4 | 61.877 / 21.449 | `SUCCESS` 4 / `ERROR` 1 | 2.466~2.495초 | 0 |

총 HTTP 요청 44건은 모두 예상한 상태코드였고 네트워크·예상 밖 HTTP 오류는 0건이다. 10건 모두 202로 접수됐다. 요구사항 추출 정상 4건은 각각 상세항목 1건과 결과 본문을 저장했고, 주입 실패 1건은 `ERROR`·오류 메시지·상세항목 0건이었다. 업무 배분 정상 4건은 각각 `BACKLOG` 초안 1건을 저장했고 `task-draft/` 조회 4건에서 해당 결과를 복원했다. 주입 실패 1건은 `ERROR`·오류 메시지·초안 0건이었다. 의도적 `ERROR`는 예상한 실패 경로로, 성공 완료율의 분모에 그대로 포함하면 각 유형 4/5(80%)이며 정상 입력의 성공률은 각각 4/4이다.

26.3 판정과 한계

PERF-06은 **모의 반환에 대한 접수·종결·품질 게이트·저장 정합성 통과, 실제 AI 성능 미판정**이다. PERF-07은 **모의 서비스에 대한 Job·초안 저장/복원 정합성 통과, 실제 다단계 AI·추천·일정 성능 미판정**이다. 두 유형 모두 표본이 5건이고 단회·단기 실행이므로 완료시간을 운영 목표나 용량으로 해석하지 않는다. 2초는 실제 AI 지연이 아니며, 폴링 관측 지연이 완료시간에 포함된다. AWS 프록시·RDS 네트워크, 외부 제공자 제한/재시도, 장시간 실행, 실제 작업 배분 알고리즘은 제외했다.

임시 회의록·기획서 5건과 연결된 요구사항 정의서·상세항목·초안·Job을 삭제했다. 삭제 후 대상 회의록·기획서·요구사항·두 종류 Job이 모두 0건이고, 기존 과제 총수는 2,000건으로 유지됐다. 다음 무과금 검증은 남은 급증·장시간·장애 복구 시험 중 격리된 로컬 환경에서 안전하게 재현 가능한 범위를 선정하는 것이다.

증적: `artifacts/load-test/ai-remaining-20261002T161525Z/`의 `manifest.json`, `requests.csv`, `summary.json`, `resources.csv`, `server.log`. 재현: `/home/playdata/my-project/.venv/bin/python artifacts/load-test/http_baseline.py --ai-remaining`. 도구: `artifacts/load-test/mock_remaining_ai_wsgi.py`, `staged_ai_remaining.py`.

| 버전 | 일자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- |
| v1.9 | 2026-10-03 | 요구사항 추출·업무 배분 모의 Job 각 5건, 정상 4건·주입 실패 1건씩, HTTP 44건 오류 0건, 결과·초안 정합성 및 실제 서비스 미측정 범위 반영 |

27. 오류·재시도 주입 (2026-10-03)

로컬 오프라인 테스트에서 요구사항 에이전트의 구조화 생성 함수와 업무 배분의 선택적 브리핑 함수를 모의했다. 품질 불합격 항목은 1회 보정 호출 뒤 정상 항목으로 교체됐고, 계속 불합격하면 설정값 `MAX_RETRIES=3`회 보정 후 검토대기·객관적 수용조건으로 보수적으로 처리됐다. 초기 호출에 429형 예외를 주입하면 애플리케이션 수준 재시도 없이 `GENERATION_FAILED`로 반환됐다. 선택적 브리핑의 503형 예외는 빈 브리핑으로 강등됐다. 공통 구조화 호출이 Instructor에 `max_retries=3`을 전달하는 것도 확인했다. 다섯 검사가 모두 통과했다.

| 주입·검증 | 결과 | 호출 관찰 |
| --- | --- | --- |
| 품질 불합격 → 보정 성공 | 정상 항목으로 교체 | 생성 함수 2회 |
| 품질 불합격 지속 | 3회 재시도 후 검토대기 보수 처리 | 생성 함수 4회(초기+3회) |
| 초기 429형 예외 | `GENERATION_FAILED` 전파 | 생성 함수 1회 |
| 선택적 브리핑 503형 예외 | 빈 브리핑 반환 | 브리핑 함수 1회 |
| 공통 구조화 클라이언트 | `max_retries=3` 전달 | 실제 HTTP 0회 |

이 검사는 실제 HTTP 429/5xx나 Instructor 내부 재시도·백오프 시간을 재현하지 않았다. 429·503은 모의 Python 예외이며 외부 제공자 응답 코드가 아니다. 앞선 26장의 두 Job 유형에서 의도적 실패가 `ERROR`로 종결되는 HTTP 경로를 별도로 확인했다. 품질 보정 시험은 baseline 카테고리 검사를 충족 상태로 고정해 품질 재시도 분기만 격리했다. 따라서 PERF-13은 **부분 수행**이며, 제공자 제한·네트워크 지연·총 대기시간은 미판정이다.

첫 탐색 실행은 추적 라이브러리의 외부 메타데이터 연결 시도가 발생해 중단했다. 추적을 비활성화한 재실행만 본 판정에 사용했다. OpenAI 호출은 없었고, 실제 AI 비용은 발생하지 않았다. 증적: `artifacts/load-test/fault-retry-20261002T162449Z/manifest.json`. 재현: `/home/playdata/my-project/.venv/bin/python artifacts/load-test/fault_retry_probe.py`.

| 버전 | 일자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- |
| v1.10 | 2026-10-03 | 오프라인 오류·품질 재시도 5항목 통과, 초기 오류 전파·선택 단계 fallback 및 미검증 실제 HTTP/SDK 재시도 범위 기록 |

28. 동일 문서 중복 Job 경합 (2026-10-03)

로컬 `heyzzabi_test`의 임시 기획서 3건 각각에 대해 서로 다른 PM 계정 2개가 요구사항 재추출을 동시에 요청하고, 종결 후 같은 기획서에 업무 배분을 동시에 요청했다. AI 출력 경계는 26장과 동일한 모의 함수이며 요청당 2초 지연한다. 각 Job의 실제 접수·스레드·폴링·DB 저장 경로는 실행했다. 합계 Job 접수 12건, 폴링 52건, HTTP 64건에서 예상 밖 HTTP 상태·네트워크 오류는 없었다. HTTP 202 접수와 Job 성공은 별개로 집계한다.

| 반복 | 요구사항 추출 Job | 생성된 정의서 수 | 업무 배분 Job | `BACKLOG` 초안 수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | `SUCCESS` 2/2 | **2** | `SUCCESS` 1/2, `ERROR` 1/2 | 1 |
| 2 | `SUCCESS` 2/2 | **2** | `SUCCESS` 1/2, `ERROR` 1/2 | 1 |
| 3 | `SUCCESS` 2/2 | **2** | `SUCCESS` 1/2, `ERROR` 1/2 | 1 |

동일 기획서의 요구사항 정의서가 1개여야 한다는 중복 방지 기대를 3회 모두 위반했다. 업무 배분에서는 매회 두 Job 중 하나가 동일한 `task_no`를 저장하다 MySQL 중복 키 오류(`IntegrityError 1062`)로 `ERROR`가 됐다. 다른 하나는 성공했고 최종 초안 1건을 남겼다. 원인은 이 실행에서 동시 요청과 충돌한 저장 경로까지 확인했으며, 고유 제약 자체를 제거할 근거는 아니다. 코드 수정이나 복구 로직 변경은 이번 측정에 포함하지 않았다. **PERF-11의 동일 문서 중복 생성 정합성은 미달**이다.

이 시험은 PM 두 계정·문서당 동시 2요청·3회 반복에 한정하며, 모의 AI 지연과 같은 장비 조건이다. 실제 AI 결과가 서로 다르거나 외부 호출이 늦는 조건에서 충돌 빈도를 예측하지 않는다. 시험용 회의록·기획서와 연결 정의서·초안·Job은 종료 시 삭제했다. 기존 데이터는 변경하지 않았다.

증적: `artifacts/load-test/job-duplicates-20261002T162857Z/`의 `manifest.json`, `requests.csv`, `summary.json`, `server.log`. 재현: `/home/playdata/my-project/.venv/bin/python artifacts/load-test/http_baseline.py --job-duplicates`.

| 버전 | 일자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- |
| v1.11 | 2026-10-03 | 동일 기획서의 추출·업무 Job 동시 접수 3회, 정의서 중복 3회와 업무 Job 중복 키 실패 3회 재현 |

29. 모의 Job·상태 폴링·일반 조회 동시 부하 (2026-10-03)

로컬 `heyzzabi_test`에서 기획서 생성 모의 Job 10개를 시작하고, 진행 중 30개 화면이 1.5초 간격으로 상태를 조회하도록 했다. 별도 일반 사용자 10명은 대시보드·프로젝트·업무·요구사항 목록을 약 1~2초 간격으로 조회했다. Job 외부 모델 함수만 12초 지연·합성 반환으로 교체했고 실제 접수·백그라운드 저장·폴링 경로를 실행했다. 30개 화면은 인증 세션 20개를 공유한다. 측정 구간은 20초, Gunicorn 1 worker / gthread 2 threads, 서버·발생기 같은 장비이다.

| 지표 | 결과 |
| --- | --- |
| 전체 HTTP 요청 / 예상 밖 오류 | 551 / 0 |
| Job 접수 / 화면 폴링 / 일반 조회 | 10 / 400 / 141건 |
| 접수 / 폴링 / 일반 조회 p95 | 163.439 / 124.016 / 211.100ms |
| Job 정상 종료·기획서 1건씩 | 10 / 10건 |
| 일반 조회 경로별 p95 | 과제 265.379, 프로젝트 251.942, 대시보드 211.100, 요구사항 161.916ms |

이 조건에서 예상 밖 HTTP 오류는 없었고 모든 Job·문서 정합성 검사를 통과했다. 일반 조회와 폴링의 p95는 잠정 1초 기준 이내다. 24장의 순수 폴링 시험보다 요청 구성이 다르므로 두 p95를 Job 실행 비용만의 증가로 해석하지 않는다. Job 없는 동일 일정의 기준 구간이 없으므로 상대 지연 증가율은 여기서 판정하지 않고 25장의 별도 짝 비교를 참고한다. 표본은 단회 20초이고 실제 AI 제공자·배포 프록시·장시간 실행은 포함하지 않았다. 임시 회의록·기획서·Job은 종료 시 삭제했다.

증적: `artifacts/load-test/mixed-ai-poll-20261002T163341Z/`의 `manifest.json`, `requests.csv`, `summary.json`, `resources.csv`, `server.log`. 재현: `/home/playdata/my-project/.venv/bin/python artifacts/load-test/http_baseline.py --mixed-ai-poll`.

| 버전 | 일자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- |
| v1.12 | 2026-10-03 | 모의 Job 10건 진행 중 30화면 폴링 400건·일반 조회 141건, HTTP 오류 0건·문서 정합성 10건 통과 기록 |

30. 로컬 급증·5분 지속·워커 재시작 (2026-10-03)

30.1 급증·회복·지속 상태 조회

로컬 `heyzzabi_test`에 임시 `RUNNING` Job 10건을 만들고 20개 화면 30초 → 100개 화면 30초 → 20개 화면 30초 → 20개 화면 300초 순서로 1.5초 간격 상태 조회를 실행했다. 20개 인증 계정을 화면들이 공유한다. 구간별 요청 수는 화면 수와 시간에서 예상되는 값과 일치했다. Gunicorn 1 worker / gthread 2 threads, 직접 HTTPS, 서버·발생기 같은 장비이며 이 구간에 실제 AI 계산은 없었다.

| 구간 | 화면 / 시간 | 요청 / 예상 밖 오류 | p95 / 최대(ms) | 실제 RPS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 급증 전 | 20 / 30초 | 400 / 1 | 47.972 / 54.994 | 13.333 |
| 급증 | 100 / 30초 | 2,000 / 0 | 196.074 / 255.970 | 66.667 |
| 회복 | 20 / 30초 | 400 / 0 | 47.078 / 56.042 | 13.333 |
| 유지 | 20 / 300초 | 4,000 / 0 | 48.840 / 235.195 | 13.333 |

총 6,800건 중 오류 1건(0.0147%)이다. 오류는 급증 전 구간의 클라이언트 `ReadError`로 서버 HTTP 상태코드가 아니다. 급증 구간의 p95는 196.074ms로 잠정 1초 기준 안이며, 부하를 낮춘 뒤 30초 내 회복 구간 p95가 47.078ms로 돌아왔다. 유지 5분 4,000건은 오류 0건이었다. 서버 프로세스 RSS 합산은 자원 표본 첫 192,946,176bytes에서 마지막 235,577,344bytes로 늘고 최대값도 마지막 값이었다. 워커·캐시 워밍업과 공유 메모리 중복 계산을 분리하지 못해 메모리 누수라고 단정하지 않는다. 1~2시간 지속 목표는 아직 수행하지 않았다.

30.2 임시 워커 재시작

위 실행의 마지막 재시작 부분은 임시 Gunicorn 워커에 정상 종료 신호를 보낸 뒤 10초 안에 종료되지 않아 시험 도구가 실패 상태로 끝났다. 급증·회복·유지의 원시 요청은 모두 저장돼 구간별 판정에 사용했고, 재시작 결과로 사용하지 않았다. 재시작만 분리해 새 임시 서버에서 반복했다. 모의 기획서 Job이 `RUNNING`에 진입한 뒤 **해당 시험이 띄운 워커 PID만** 종료했다. 정상 종료 신호 2초 후에도 남아 있어 강제 종료했고, Gunicorn 마스터가 새 워커를 띄웠다.

| 재시작 관찰 | 결과 |
| --- | --- |
| HTTP 상태 API 복귀 | 새 워커에서 0.920초 후 200 응답 |
| 기존 Job 상태 | 재시작 전 `RUNNING` → 후 `RUNNING` |
| 자동 실패 표시·재개 | 확인되지 않음 |
| 임시 데이터 정리 | 시험용 회의록·Job 0건, 기존 과제 2,000건 유지 |

HTTP 복귀는 확인했으나 백그라운드 스레드가 워커 종료와 함께 유실되고 Job이 `RUNNING`에 남았다. **PERF-14의 Job 복구 기대는 미달**이며, 재처리·타임아웃 정리 정책이 필요하다. 이 실행만으로 운영 환경의 복구시간을 추정하지 않는다. 워커 종료는 자체 임시 프로세스에만 적용했고 AWS 서버나 공유 서비스는 조작하지 않았다.

증적: `artifacts/load-test/resilience-20261002T163859Z/`의 원시 `requests.csv`, `resources.csv`, `phase_summary.json`, `server.log`(복합 실행은 재시작 도구 실패로 manifest `failed`), `artifacts/load-test/resilience-restart-20261002T164701Z/`의 완료된 재시작 `manifest.json`, `requests.csv`, `server.log`. 재현: `/home/playdata/my-project/.venv/bin/python artifacts/load-test/http_baseline.py --resilience` 및 `--resilience-restart`.

| 버전 | 일자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- |
| v1.13 | 2026-10-03 | 20→100→20화면 급증·회복, 20화면 5분 유지, 임시 워커 재시작 후 HTTP 복귀와 RUNNING Job 잔류 기록 |

31. 우선 조치 및 재검증 (2026-10-03)

31.1 동일 기획서 중복 Job·정의서

요구사항 추출의 두 접수 경로와 업무 배분 접수 경로에서 기획서 행을 `SELECT FOR UPDATE`로 잠근 뒤 같은 유형의 활성 `PENDING`/`RUNNING` Job을 조회한다. 활성 Job이 있으면 새 스레드를 띄우지 않고 기존 `job_id`와 `already_running`을 HTTP 202로 반환한다. 요구사항 정의서 저장 트랜잭션도 기획서 행을 잠가, 기존 정의서가 아직 없는 상태에서 두 저장이 겹쳐도 한 건만 생성하게 했다. 성공·오류로 끝난 Job 뒤의 명시적 재요청은 새 Job을 생성한다.

28장과 같은 로컬 MySQL·모의 AI·서로 다른 PM 2명·기획서 3건 조건으로 재시험했다. 추출·업무 요청 각 3쌍(총 접수 12건)은 쌍마다 **고유 Job ID 1개**를 반환했고, 두 클라이언트 모두 같은 Job의 `SUCCESS`를 조회했다. 기획서마다 정의서 1건, 업무 `BACKLOG` 초안 1건을 남겼으며 HTTP 예상 밖 오류와 중복 키 오류는 0건이었다. 임시 데이터는 모두 삭제했다. 이는 로컬 단일 Gunicorn 워커·2스레드에서의 정합성 결과이며 실제 AI 응답·다중 워커 규모의 성능 판정은 아니다. DB 행 잠금은 워커 사이에서도 동작하도록 설계했으나 다중 워커 실측은 별도이다. 증적: `artifacts/load-test/job-duplicates-20261002T170712Z/manifest.json`, `requests.csv`, `server.log`.

31.2 워커 재시작 후 중단 Job

daemon 스레드 작업은 워커가 죽으면 안전하게 이어 실행할 수 없다. 중복 외부 호출과 부분 저장 위험 때문에 **자동 재실행 대신 명시적 정리·재요청**을 정책으로 정했다. `python manage.py reconcile_stale_ai_jobs --older-than-minutes 30`은 오래 갱신되지 않은 회의록 분석·요구사항 추출·업무 배분 Job의 건수만 보여준다. 중단된 워커가 더 이상 실행되지 않음을 확인하고 `--apply`를 붙이면 조건에 맞는 `PENDING`/`RUNNING`을 `ERROR`로 표시한다. 사용자는 결과·초안을 확인한 뒤 해당 API를 다시 호출한다. 정상 AI 작업이 30분 이상 걸릴 수 있으므로 실행 중인 워커가 있을 때 이 명령을 무조건 적용해서는 안 된다. 이 정책은 배포 자동 복구가 아니라 운영자가 수행하는 절차다.

로컬 임시 데이터로 세 Job 유형을 31분 지난 상태로 만들고 dry-run에서 변경 0건, 적용 시 `ERROR` 3건, 명시적 재요청 시 새 추출 Job 1건만 생성됨을 검증했다. 별도 임시 Gunicorn 워커 중단 재시험에서는 새 워커 HTTP가 **0.973초** 후 복귀했지만 기존 Job은 그대로 `RUNNING`이었다. 시험 Job만 31분 지난 상태로 만든 뒤 복구 명령을 적용하자 `ERROR`로 바뀌었다. 자동 복구는 여전히 없고, 실제 30분 경과 대기·운영 배포 절차는 시험하지 않았다. 증적: `artifacts/load-test/resilience-restart-20261002T171258Z/manifest.json`, `requests.csv`, `server.log`; 재현 스크립트 `artifacts/load-test/recovery_probe.py`.

31.3 일반 조회 지연과 간헐적 ReadError

25장의 짝 비교를 동일 일정으로 두 번 더 실행했다. 기본 Gunicorn keep-alive 2초에서 일반 조회 620건·오류 0건, 서버 keep-alive를 10초로 조정한 시험에서도 620건·오류 0건이었다. 각 시험의 경로별 12개 쌍 비교 중 p95 증가율 30% 초과는 각각 3개와 2개였으며, 30% 이상 감소도 각 2개였다. 초과 경로와 증가 방향이 반복 실행마다 달라 특정 조회 경로의 안정적인 Job 유발 병목으로 단정할 수 없다. 15초 구간·경로당 약 20~36건의 작은 표본, 순차 baseline→Job 순서, 같은 장비의 서버·발생기 부하가 변동 요인이다. **잠정 경로별 30% 기준은 산발적으로 미달하며 원인은 미확정**이다. 조회 API 코드를 추가 수정할 근거는 이번 재시험에서 확보하지 못했다.

기존 `ReadError` 4건 중 직전 요청 시각을 확인할 수 있는 3건은 같은 사용자의 직전 응답 후 **2.031·2.254·2.110초**에 발생했다. 설치된 Gunicorn의 기본 keep-alive 2초와 httpx 연결 재사용 만료 5초 사이의 종료 경합과 시간상 부합한다. 나머지 1건은 해당 CSV 안에 직전 요청이 없어 간격을 계산할 수 없다. 이번 두 번의 재시험은 오류가 0건씩이어서 10초 설정의 개선 효과를 통계적으로 입증하지 못했다. 로컬 시험 도구에 `LOADTEST_GUNICORN_KEEPALIVE` 설정을 추가해 재현 조건을 기록했다. 직접 HTTPS·Gunicorn 경로의 가설이며 nginx가 앞에 있는 배포 경로의 원인이라고 확장하지 않는다. 추가 판정에는 서버·프록시 연결 종료 로그, 클라이언트 예외의 하위 원인, 서버 처리시간을 함께 수집하고 순서를 교차한 더 긴 짝 비교가 필요하다. 증적: `artifacts/load-test/ai-compare-20261002T170900Z/`(2초), `artifacts/load-test/ai-compare-20261002T171048Z/`(10초)의 `manifest.json`, `requests.csv`, `summary.json`, `server.log`.

| 버전 | 일자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- |
| v1.14 | 2026-10-03 | 동일 기획서 중복 Job 정합성 재시험 통과, 중단 Job 수동 정리·재요청 경로 검증, 조회 지연·ReadError 추가 분석과 미확정 범위 기록 |

32. 실제 AI Job 3종 단건 검증 (2026-10-05)

`test` 브랜치의 로컬 HTTPS Gunicorn(1 worker, gthread 2 threads)과 Docker MySQL 8.4.11 (`127.0.0.1:3307/heyzzabi_test`)에서 합성 입력을 사용했다. 외부 AI 대체는 사용하지 않았고, LangSmith 추적은 껐다. 기획서 생성, 요구사항 추출, 업무 배분 제안을 순서대로 **각각 1 Job씩** 제출했다. 앱 내부의 모델 호출과 재시도는 Job 제출 횟수와 별개다.

| 유형 | Job / DB 최종 상태 | 완료시간 | 저장 검증 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기획서 생성 | SUCCESS / SUCCESS | 69.42초 | 기획서 1건 |
| 요구사항 추출 | SUCCESS / SUCCESS | 135.84초 | 요구사항 항목 11건 |
| 업무 배분 제안 | SUCCESS / SUCCESS | 93.61초 | BACKLOG 초안 6건 |

제출·상태 조회 총 102건에서 예상 밖 HTTP 오류와 상태 조회 전송 오류는 0건이었다. 세 Job 종료 후 시험용 회의록·기획서·정의서·초안을 삭제했고, 로컬 DB에서 해당 합성 데이터 잔여 0건을 확인했다. 기획서 생성 계측에는 `gpt-5` 호출 2개가 기록됐고 둘째 호출의 `attempt_count=2`였다. 계측된 성공 호출의 토큰 합은 입력 15,570·출력 7,765개다. 내부 재시도의 추가 과금 토큰과 나머지 두 Job의 전체 토큰 사용량은 이 증적으로 확인할 수 없어 총 비용을 산정하지 않는다.

이 결과는 실제 외부 모델 연결과 세 Job의 단건 완료·DB 저장 검증이다. 단건·순차 시험이므로 동시 실제 AI 요청의 처리량, 지연 분포, 성공률, 모델 결과 품질, AWS 배포 경로를 판정하지 않는다. 앞 장의 모의 부하 결과와 별도로 해석해야 한다. 증적: `artifacts/load-test/ai-real-smoke-20261005T082838Z/manifest.json`, `requests.csv`, `server.log`, `README.md`.

| 버전 | 일자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- |
| v1.15 | 2026-10-05 | 기획서·요구사항·업무 배분 실제 AI Job 각 1건의 종료 상태, 저장 결과, 한계 기록 |

33. 실제 AI Job과 일반 조회·폴링 동시 탐색 (2026-10-05)

로컬 HTTPS Gunicorn 1 worker·gthread 2 threads, Docker MySQL 8.4.11 `heyzzabi_test`에서 합성 회의록으로 기획서 생성 **실제 AI Job 1건**을 실행했다. 10명 일반 조회자의 경로와 예정 요청 시각을 45초 기준·45초 실제 AI 구간에서 동일하게 재생했다. 10개 화면은 기준 구간의 합성 `RUNNING` Job과 실제 구간의 실제 Job을 각각 폴링하도록 계획했다.

실행 도구의 폴링 일정 증가문 누락으로 **계획한 1.5초 간격을 지키지 못했다.** 기준 구간 폴링 4,711건, 실제 AI 구간 4,198건으로 계획치 약 300건/구간을 크게 초과했다. 두 구간의 폴링량도 513건 달라 조회 지연 차이를 AI Job만의 영향으로 분리할 수 없다. 앞선 두 탐색은 이 누적 지연으로 실제 AI 제출 전에 중단했고 시험용 데이터는 정리했다. 이후 일정 증가문을 복구하고, 기준 구간의 폴링량이 계획 범위를 벗어나면 유료 Job을 제출하지 않는 중단 조건을 추가했다. **수정된 무과금 기준 시험은 45초에 조회 305건·폴링 300건·오류 0건**으로 계획한 발생량을 확인했다. 수정된 조건에서 유료 시험은 다시 실행하지 않았다.

| 지표 | Job 없는 기준 45초 | 실제 AI 동시 45초 |
| --- | --- | --- |
| 일반 조회 | 305건 | 305건 |
| 폴링 | 4,711건 | 4,198건 |
| 조회 p95 | 302.212ms | 339.168ms |
| 폴링 p95 | 185.910ms | 217.571ms |
| HTTP·응답 검증 오류 | 0건 | 0건 |

실제 Job은 `SUCCESS`로 종료됐고 기획서 1건을 저장했다. 접수부터 DB 종료 확인까지 54.47초였으며, 45초 부하 구간의 실제 Job 폴링은 모두 `RUNNING`을 관측했다. 실제 모델 계측에는 `gpt-5` 호출 2개, 성공 응답 기준 입력 7,846·출력 6,003토큰, 각 호출 `attempt_count=1`이 기록됐다. 임시 회의록·Job·기획서의 로컬 DB 잔여는 0건이다.

경로별 일반 조회 p95는 overview 325.895→398.026ms, projects 240.089→261.299ms, tasks 234.168→248.346ms, requirements 325.732→488.996ms였다. requirements의 관측 증가율은 50.12%지만 폴링 발생량 결함과 단회 순차 비교 때문에 **PERF-08·09의 실제 AI 조건 합격·불합격은 판정 보류**한다. 이 실행은 과도한 폴링 상황에서도 단일 실제 AI Job이 완료됐다는 탐색 증거일 뿐, 계획된 폴링량·운영 용량·AWS 경로의 근거가 아니다. 증적: `artifacts/load-test/ai-real-mixed-20261005T085534Z/manifest.json`, `requests.csv`, `resources.csv`, `server.log`, `README.md`; 수정된 무과금 기준 증적: `artifacts/load-test/ai-real-mixed-20261005T090135Z/manifest.json`.

| 버전 | 일자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- |
| v1.16 | 2026-10-05 | 실제 AI 1건·조회 동시 탐색의 관측값과 폴링 발생량 결함, PERF-08·09 판정 보류 기록 |

34. 수정된 일정의 실제 AI·조회·폴링 동시 시험 (2026-10-05)

33장의 폴링 발생량 오류를 고친 뒤, `test` 브랜치의 로컬 HTTPS Gunicorn(1 worker, gthread 2 threads)·Docker MySQL 8.4.11 `heyzzabi_test`에서 다시 실행했다. 기준 구간에는 합성 `RUNNING` Job, 실제 AI 구간에는 `gpt-5` 기획서 생성 Job **1건**을 사용했다. 각 45초 구간에서 10명 일반 조회자의 동일 경로·예정 시각을 재생하고 10개 화면이 1.5초마다 Job 상태를 조회했다. AI 모의 대체와 LangSmith 추적은 사용하지 않았다.

| 지표 | Job 없는 기준 | 실제 AI Job 동시 |
| --- | --- | --- |
| 일반 조회 | 305건 | 305건 |
| 상태 폴링 | 300건 | 300건 |
| 일반 조회 전체 p95 | 208.673ms | 194.637ms |
| 상태 폴링 p95 | 93.983ms | 99.149ms |
| HTTP·응답 검증 오류 | 0건 | 0건 |

실제 구간의 상태 폴링 300건은 모두 `RUNNING`을 관측했으므로 모델 실행과 45초 부하 구간이 겹쳤다. Job은 `SUCCESS`로 종료되고 기획서 1건을 저장했다. 접수부터 DB 종료 확인까지 **78.31초**로 기획서 단일 실행 참고 목표 120초 이내였다. 계측된 `gpt-5` 성공 호출 2개의 입력·출력 합계는 7,846·5,768토큰, 각 `attempt_count=1`이다. 임시 회의록·Job·기획서 잔여 0건을 로컬 DB에서 확인했다.

| 일반 조회 경로 | 기준 p95 | 실제 AI 동시 p95 | 변화율 |
| --- | --- | --- | --- |
| dashboard overview | 229.400ms | 220.830ms | -3.74% |
| projects | 164.120ms | 91.021ms | -44.54% |
| tasks assignments | 131.066ms | 241.173ms | **+84.01%** |
| requirements | 208.673ms | 208.053ms | -0.30% |

**PERF-08의 10화면·실제 AI 실행 중 폴링 조건은** 오류 없이 잠정 p95 1초 기준을 충족했다. 30·100화면은 모의 Job 또는 합성 `RUNNING` Job에서만 검증했으며 실제 AI 동시 조건으로 확장하지 않는다. **PERF-09는 모든 조회 경로의 절대 p95 1초와 오류율 기준을 충족했으나, 과제 목록의 상대 증가율이 잠정 30% 기준을 넘어 이번 실행의 경로별 상대 기준은 미달**이다. 전체 조회 p95는 오히려 낮아졌으므로 전체값만으로 경로별 초과를 가리지 않는다. 한 번의 기준→실제 AI 순차 비교와 로컬 동일 장비 조건이라 과제 목록 증가가 AI Job 때문에 발생했다고 단정하지 않는다. DB 컨테이너 CPU·연결·잠금, AWS 프록시·RDS 경로도 측정하지 않았다. 증적: `artifacts/load-test/ai-real-mixed-20261005T090620Z/manifest.json`, `requests.csv`, `resources.csv`, `server.log`, `README.md`.

| 버전 | 일자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- |
| v1.17 | 2026-10-05 | 수정된 폴링 일정에서 실제 AI Job 1건과 조회·폴링 비교, PERF-08 10화면 조건 통과와 PERF-09 상대 지연 미달 기록 |

35. PERF-10 음성 파일 로컬 사전 검증 (2026-10-05)

사용자가 제공한 `docs/개발_회의록_4팀.m4a`를 실제 서비스의 `audio_parts()` 경로로 외부 호출 없이 처리했다. 원본은 **56,640,971바이트·6,709초(111분 49초)**이며, 24MB API 구간 제한을 넘으므로 FFmpeg 분할 경로를 탔다.

| 항목 | 측정값 |
| --- | --- |
| 변환·분할 완료시간 | 15.659초 |
| 10분 단위 구간 수 | 12개 |
| 구간별 24MB 이하 | 12/12개 통과 |
| 관측된 임시 저장공간 최대 | 109,708,048바이트 |
| 종료 후 `meeting-audio-*` 임시 디렉터리 잔여 | 0개 |
| 외부 전사 API 호출 | 0회 |

따라서 파일 읽기·FFmpeg 변환·분할·정상 종료 시 임시 디렉터리 정리는 확인했다. **실제 `gpt-transcribe` 전사시간·성공 여부, HTTP 업로드 전체 시간, 외부 오류 시 정리는 아직 검증하지 않았다.** 실제 전사는 음성 내용을 외부 제공자에게 보내고 비용이 발생하므로 해당 파일 전체 전송에 대한 명시적 승인 이후 수행한다. 전사 문장이나 음성 내용은 시험 증적에 저장하지 않았다. 증적: `artifacts/load-test/audio-preflight-20261005T091807Z/manifest.json`, `README.md`.

| 버전 | 일자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- |
| v1.18 | 2026-10-05 | PERF-10 실제 제공 음성의 로컬 분할·크기·임시 파일 정리 검증 및 외부 전사 미수행 범위 기록 |

36. PERF-10 실제 음성 전사 단건 (2026-10-05)

전체 음성의 외부 전송과 비용 발생에 대한 사용자 명시 승인 후, `test` 브랜치 로컬 HTTPS Gunicorn(1 worker, gthread 2 threads)에서 `docs/개발_회의록_4팀.m4a`를 인증된 `POST /api/meetings/notes/transcribe-audio/`에 **1회 업로드**했다. 원본 56,640,971바이트·6,709초(111분 49초)는 FFmpeg로 12개 구간으로 분할돼 `gpt-transcribe` API를 구간별로 순차 호출했다. AI 모의 대체와 LangSmith 추적은 사용하지 않았다.

| 항목 | 측정값 |
| --- | --- |
| 업로드부터 HTTP 응답까지 | **165.692초** |
| HTTP 응답 | **200** |
| 외부 전사 API 구간 호출 | **12회 성공 / 12회 시도** |
| 비어 있지 않은 구간 결과 | **12 / 12** |
| 반환 전사 문자열 길이 | 35,832자 |
| 구간 API 호출시간 합계 / 최장 단일 호출 | 150.170초 / 20.083초 |
| 관측된 임시 저장공간 최대 | 110,319,263바이트 |
| 변환용 디렉터리·Django 업로드 임시 파일 잔여 | 각각 **0개** |

전사 본문은 결과 파일·로그·DB에 저장하지 않았고 응답이 비어 있지 않은지만 확인했다. 기준 전사문이 없어 단어 정확도·회의 내용 품질은 판정하지 않는다. 실제 청구금액도 제공자 계정 청구 기록 없이 확정하지 않는다. **PERF-10의 실제 전사 단건·정상 종료 시 임시 파일 정리는 통과**했지만, 이 표본 하나로 지연 분포·동시 처리량을 구하거나 오류 발생 시 파일 정리를 입증할 수 없다. 배포 프록시 경로, `cleanup-transcript/`의 후속 GPT 정리 단계도 제외했다. 증적: `artifacts/load-test/audio-real-20261005T093319Z/manifest.json`, `audio_calls.jsonl`, `requests.csv`, `resources.csv`, `server.log`, `README.md`.

| 버전 | 일자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- |
| v1.19 | 2026-10-05 | 제공 음성 전체 실제 전사 HTTP 200·12/12 구간 성공·165.692초 및 임시 파일 정리 확인 |

37. PERF-13 제공자 오류·재시도 로컬 계측 (2026-10-05)

실제 API를 반복 호출해 제한 오류를 기다리는 시험은 수행하지 않았다. 설치된 OpenAI SDK 2.54.0·Instructor 1.16.0에 `httpx.MockTransport`의 로컬 429·503·400 및 구조화 응답을 주입해 재시도와 종료 상태를 측정했다. 이 시험의 외부 API 호출·추가 비용은 **0**이다. 기존 애플리케이션 오류 주입 5건도 재실행해 모두 통과했다.

| 주입 사례 | 로컬 HTTP 전송 | Instructor 생성 시도 | 관측 소요 | 종료 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SDK 429→429→200 | 3회 | 해당 없음 | 1.650초 | 성공 |
| SDK 503 지속 | 3회 | 해당 없음 | 1.456초 | `InternalServerError` |
| SDK 400 | 1회 | 해당 없음 | 0.001초 | `BadRequestError` |
| Instructor+SDK 429→429→200 | 3회 | 1회 | 1.283초 | 성공 |
| Instructor+SDK 503 지속 | 3회 | 1회 | 1.250초 | `InstructorRetryException` |
| Instructor 구조화 응답 오류→정상 | 2회 | 2회 | 0.004초 | 성공 |

SDK 기본 `max_retries=2` 조건에서 429·503은 최초 전송 포함 3회, 400은 1회였다. 이 버전의 Instructor `max_retries=3`은 구조화 응답 검증 오류를 재시도했지만, SDK가 503을 3회 전송하고 실패한 뒤 이를 다시 3회 반복하지 않았다. 기존 계측의 `attempt_count`는 Instructor 생성 시도 수여서 SDK 내부 HTTP 전송 횟수와 다르다. 혼동을 막기 위해 로그에 `attempt_scope=instructor`를 표시했다.

표의 시간은 로컬 모의 응답과 SDK 백오프를 포함한 단회 관측값이다. 실제 제공자의 네트워크 지연·제한 정책을 나타내지 않으며 백오프 변동 때문에 고정 시간 보장도 아니다. 기존 실제 AI·전사 실행 로그에서 제공자 429·5xx를 확인하지 못했다. SDK 내부 재시도는 기존 로그만으로 배제할 수 없으므로, 실제 제공자 오류의 대기시간·종료 상태는 **미판정**으로 둔다. 향후 오류가 자연적으로 관측되면 해당 요청의 전송 횟수·대기시간·최종 상태를 별도 기록한다.

증적: `artifacts/load-test/provider-retry-20261005T094402Z/manifest.json`, `README.md`; 기존 오류 주입 재검증 `artifacts/load-test/fault-retry-20261005T094448Z/manifest.json`. 계측 관련 단위 시험 22건 통과. 첫 탐색 실행의 잘못된 기대값은 별도 증적으로 보존하고 최종 판정에서는 제외했다.

| 버전 | 일자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- |
| v1.20 | 2026-10-05 | PERF-13 SDK·Instructor 로컬 오류 주입 6건, 기존 오류 주입 5건 재검증 및 실제 제공자 오류 미관측 범위 기록 |

38. PERF-09 조회 지연 무과금 대조 반복·원인 계측 (2026-10-05)

34장의 과제 목록 p95 +84.01%를 확인하기 위해, 같은 45초×2구간·조회자 10명·10화면/1.5초 폴링·조회 경로와 예정 시각을 유지하고 **두 구간 모두 AI 없이** 합성 `RUNNING` Job을 폴링했다. 로컬 HTTPS Gunicorn 1 worker·2 threads, Docker MySQL 8.4 `heyzzabi_test` 조건이다. 각 구간 일반 조회 305건·폴링 300건, 오류 0건이었다. 이번 세 실행에서 실제 AI 제출·외부 API 호출·추가 비용은 **0**이다.

| 무과금 대조 실행 | 과제 목록 기준 p95 | 두 번째 구간 p95 | 변화율 |
| --- | --- | --- | --- |
| `20261005T095814Z` | 126.796ms | 115.945ms | -8.56% |
| `20261005T100022Z` | 124.404ms | 116.724ms | -6.17% |
| `20261005T100213Z` | 128.589ms | 118.552ms | -7.81% |

34장의 실제 AI 단회에서는 과제 목록 76표본의 중앙값이 33.78→35.09ms로 비슷했지만 p95는 131.066→241.173ms였다. 이 표본 수의 nearest-rank p95는 **네 번째로 느린 요청**이다. 두 구간 모두 시작 약 4~5초에 과제 목록 요청 4건이 거의 동시에 시작했는데, 기준 구간에서는 그중 한 건이 약 51ms, 실제 AI 구간에서는 네 건 모두 241~400ms였다. 따라서 해당 동시 요청 묶음이 p95 차이의 직접적인 산술 원인이다. 같은 시각에 다른 조회·폴링도 겹쳤고 서버 처리 스레드는 2개다. 실행 순서·대기열과 AI 실행 중 자원 경합 중 어느 요인이 주원인인지는 요청별 서버 대기시간 없이 분리할 수 없다.

세 번째 무과금 대조의 MySQL 전역 상태 카운터는 기준·두 번째 구간 각각 `Questions` +13,767·+13,786, `Innodb_row_lock_waits` +0·+0, `Innodb_row_lock_time` +0·+0, `Slow_queries` +0·+0이었다. 종료 시 연결은 각 3개였다. 시험 중 MySQL 컨테이너 단일 시점의 CPU 11.94%·메모리 490.6MiB를 관측했으나, 이 값은 구간 최대치가 아니다. Django 내부 SQL 프로파일에서 PM 과제 목록은 5회 모두 2쿼리, 평균 230.706ms, 응답 2,181,645바이트였다. 이는 부하 시험 일반 사용자 응답 약 128KB와 달라 병목 시간을 직접 대입할 수 없다. SQL 프로파일은 HTTPS·Gunicorn 대기도 제외한다.

**PERF-09 기존 실제 AI 단회 상대 기준 미달 기록은 유지한다.** 무과금 대조 3쌍에서는 증가가 재현되지 않아 단순한 두 번째 구간 효과는 확인되지 않았다. 그러나 AI 있는 조건은 한 쌍뿐이므로 AI 영향이나 우연한 꼬리 지연 중 하나로 확정할 근거도 없다. 실제 AI 반복과 요청별 서버 대기·DB 처리시간 계측 전까지 인과·재현성은 **미판정**이다. 증적: `artifacts/load-test/perf09-diagnosis-20261005/README.md`, `ai-real-mixed-20261005T095814Z/`, `ai-real-mixed-20261005T100022Z/`, `ai-real-mixed-20261005T100213Z/`, `query-profile/perf09-20261005/profile.json`.

| 버전 | 일자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- |
| v1.21 | 2026-10-05 | PERF-09 동일 일정 무과금 대조 3쌍, 꼬리 지연 묶음 및 MySQL·SQL 제한적 계측 반영 |

39. PERF-09 실제 AI 반복과 요청 시간 분해 (2026-10-05)

사용자가 실제 AI 비용 발생을 승인한 뒤, `test` 브랜치 로컬 테스트 DB에서 `gpt-5` 기획서 Job **6건을 추가 실행**했다. 각 시험은 45초 기준→45초 실제 AI 동시 구간에 동일한 조회·폴링 예정 시각을 재생했다. 각 구간은 일반 조회 305건·폴링 300건이었다. AI 모의 대체·LangSmith 추적은 사용하지 않았으며 6건 모두 Job `SUCCESS`와 기획서 저장을 확인했다. 별도 1회는 준비 조회 `ReadError`로 AI 제출 전에 종료돼 판정에서 제외했다.

| 실제 AI 실행 | Gunicorn threads | 과제 목록 기준→AI p95 | 변화율 | AI 구간 `RUNNING` 폴링 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `20261005T100922Z` | 2 | 124.373→298.599ms | **+140.08%** | 300/300 |
| `20261005T101210Z` | 2 | 236.825→134.755ms | -43.10% | 300/300 |
| `20261005T103407Z` | 2 | 128.696→182.376ms | **+41.71%** | 300/300 |
| `20261005T103913Z` | 2 | 114.323→127.732ms | +11.73% | 300/300 |
| `20261005T104128Z` | 2 | 246.296→123.051ms | -50.04% | 300/300 |
| `20261005T104539Z` | 4 | 111.359→128.636ms | +15.51% | 264/300 |

34장의 기존 +84.01% 실행까지 포함하면 **2 threads 실제 AI 6쌍 중 3쌍**이 잠정 상대 p95 증가 제한 30%를 넘었고 3쌍은 넘지 않았다. 2 threads AI 없는 동일 일정 대조 4쌍은 -8.56%, -6.17%, -7.81%, -14.52%로 초과가 없었다. 4 threads AI 없는 1쌍은 +16.25%였다. 4 threads 실제 AI 실행은 Job이 구간 끝에 완료돼 전체 45초가 AI 실행과 겹치지 않았으므로, 스레드 수 변경 효과의 판정 표본으로 삼지 않는다. 모든 새 실행의 과제 목록 절대 p95는 1초 이내였다. `20261005T101210Z` 기준 구간에는 요구사항 조회 `ReadError` 1건이 있어 해당 실행의 전체 오류율은 0이 아니다. 과제 목록 요청 자체는 두 구간 모두 오류 0건이었다.

테스트 전용 WSGI 계측으로 클라이언트 총 시간과 Django 애플리케이션·SQL 실행시간을 같은 요청에서 분해했다. 2 threads `20261005T103913Z` 실제 AI 구간 최장 과제 요청은 **302.266ms 중 애플리케이션 34.528ms, SQL 9.694ms(4쿼리)**였다. `20261005T104128Z` 기준 구간 최장 요청도 **423.388ms 중 애플리케이션 64.686ms, SQL 9.684ms(4쿼리)**였다. 느린 요청의 큰 부분은 측정된 애플리케이션·SQL 실행 바깥에 있으며, 기준 구간에서도 발생한다. 이 차이에는 Gunicorn 처리 대기뿐 아니라 TLS·전송·응답 본문 수신이 포함되므로 전체를 대기열 시간으로 해석하지 않는다. 새 실행의 MySQL 전역 `Innodb_row_lock_waits`·`Innodb_row_lock_time`·`Slow_queries`는 각 구간 증가 0이었다. AI 구간의 MySQL 질문 수는 기준보다 약 36~45개 많았으나 이 수치만으로 DB 병목을 입증하지 못한다.

**판정:** 실제 AI 동시 조건에서 과제 목록 상대 기준 미달은 재현됐지만 **간헐적**이다. 같은 일정의 무AI 대조에서는 30% 초과가 관측되지 않아 AI 실행이 지연 위험을 높일 가능성은 있다. 반면 실제 AI 구간에서 감소한 실행도 2쌍 있었고, 큰 꼬리 지연이 AI 없는 기준 구간에도 발생했다. 따라서 AI 호출 자체를 확정 원인으로 단정할 수 없다. 현재 자료는 동시 요청의 처리 순서·서버 처리 전후 지연이 p95 변동에 크게 기여한다는 가설을 지지한다. 인과를 더 분리하려면 서버 요청 수신·처리 시작·응답 완료 시각을 요청 ID로 연결하고, 동일 AI 실행 길이를 확보한 무AI/AI 교차 반복이 필요하다. 2 threads의 PERF-09는 **간헐적 상대 기준 미달**, 절대 지연은 기준 이내로 기록한다.

새 실제 AI 실행 로그의 성공 LLM 호출은 각 Job 2개, 합산 계측 토큰은 입력 55,250·출력 39,202이다. 실제 청구액은 제공자 청구 내역 없이 확정하지 않는다. 임시 회의록 잔여 0건을 확인했다. 증적: `artifacts/load-test/perf09-real-repeat-20261005/README.md` 및 해당 실행 ID별 `manifest.json`, `requests.csv`, `resources.csv`, `server.log`.

| 버전 | 일자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- |
| v1.22 | 2026-10-05 | 실제 AI Job 6건 추가, 2 threads 상대 p95 간헐적 기준 초과·요청 시간 분해·4 threads 탐색 기록 |

40. PERF-09 요청 대기열 계측과 무AI·실제 AI 교차 반복 (2026-10-05)

39장에서 확인한 애플리케이션 바깥 지연을 분해하기 위해 테스트 전용 Gunicorn worker와 WSGI 래퍼에 같은 호스트의 단조시계 타임스탬프를 추가했다. 요청 ID별로 **클라이언트 요청 시작 → Gunicorn 연결 대기열 투입 → 처리 스레드 작업 시작 → HTTP 파싱 완료 → WSGI 진입·종료 → 클라이언트 응답 완료**를 연결했다. 구간별 조회·폴링 예정 시각과 환경은 유지하고, 로컬 Gunicorn 1 worker·gthread 2 threads에서 **무AI(C)·실제 AI(A)를 C-A-C-A-C-A-C 순서**로 실행했다. 각 실행은 기준 45초→두 번째 45초, 구간별 일반 조회 305건·10화면 폴링 300건이다. 일곱 실행의 측정 요청 **8,470건 모두 요청 ID 일치·시각 순서 정상·HTTP/응답 검증 오류 0건**이었다.

| 순서 | 실행 ID | 두 번째 구간 | 과제 목록 기준→두 번째 p95 | 변화율 | 실제 AI `RUNNING` 폴링 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | `20261005T105612Z` | 무AI | 117.970→122.137ms | +3.53% | 해당 없음 |
| A1 | `20261005T105813Z` | 실제 AI | 116.455→169.566ms | **+45.61%** | 237/300 |
| C2 | `20261005T110016Z` | 무AI | 119.234→107.570ms | -9.78% | 해당 없음 |
| A2 | `20261005T110221Z` | 실제 AI | 110.658→100.431ms | -9.24% | 300/300 |
| C3 | `20261005T110428Z` | 무AI | 130.671→169.993ms | **+30.09%** | 해당 없음 |
| A3 | `20261005T110632Z` | 실제 AI | 213.232→122.125ms | -42.73% | 300/300 |
| C4 | `20261005T111023Z` | 무AI | 131.572→103.072ms | -21.66% | 해당 없음 |

실제 AI Job 3건은 모두 `SUCCESS`와 기획서 저장을 확인했다. A1은 모델 작업이 45초 구간 중 종료돼 완전 중첩 표본이 아니지만, A2·A3에서는 폴링 300건 모두 `RUNNING`이었다. **AI가 없어도** 잠정 상대 증가 기준 +30%를 초과한 C3가 있고, 완전 중첩 AI 두 번에서는 과제 목록 p95가 감소했다. 따라서 상대 기준 초과를 AI 호출의 필연적 결과로 볼 수 없다.

각 구간의 과제 목록에서 가장 느린 요청 4건씩 총 **56건**을 합산하면 클라이언트 총 시간의 **68.8%가 연결 투입→HTTP 파싱 완료**, SQL 실행은 **10.7%**였다. 스레드 작업 시작 시각을 추가로 분리한 A3·C4의 느린 요청 **16건**에서는 총 시간의 **66.7%가 Gunicorn 스레드 풀 대기**, 파싱 0.6%, 애플리케이션 전체 31.2%(그 안의 SQL 11.4%)였다. 예를 들어 AI 없는 C4 기준 구간의 최장 과제 요청 418.532ms 중 스레드 대기가 376.201ms, 애플리케이션 32.966ms, SQL 9.456ms였다. A3 기준 구간의 과제 목록 p95 213.232ms는 스레드 대기 125.360ms를 포함했고, AI 구간의 p95 122.125ms에서는 스레드 대기 p95가 42.897ms로 감소했다. MySQL 전역 `Innodb_row_lock_waits`·`Innodb_row_lock_time`은 측정 구간에서 증가 0이었다.

**로컬 조건의 주된 직접 원인은 동시 조회·폴링 요청이 2개 Gunicorn 처리 스레드를 기다리는 시간**으로 판정한다. 그 대기는 AI 없는 구간에서도 생기고 과제 목록 p95 등락을 크게 좌우한다. AI Job의 추가 경쟁이 대기 발생 확률을 얼마나 높이는지는 이 표본으로 통계적으로 확정할 수 없다. 76개 과제 요청의 nearest-rank p95는 네 번째로 느린 요청이라 동시 시작 묶음에 특히 민감하다. 따라서 PERF-09는 **간헐적 상대 기준 미달**을 유지하고, “AI 호출 자체가 확정 병목”이라는 판정은 하지 않는다. 이는 로컬·단일 worker·2 threads·동일 호스트 결과이며 AWS 프록시·DB 배포 경로에 그대로 적용하지 않는다.

새 실제 AI Job 3건의 성공 LLM 호출은 6개, 계측 토큰은 입력 23,538·출력 20,035이다. 실제 청구액은 제공자 청구 내역 없이 확정하지 않는다. 증적: `artifacts/load-test/perf09-ingress-20261005/README.md`, `summary.json` 및 각 실행의 `requests.csv`, `manifest.json`, `resources.csv`, `server.log`.

| 버전 | 일자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- |
| v1.23 | 2026-10-05 | PERF-09 C-A-C-A-C-A-C 교차 반복, 요청 ID·Gunicorn 스레드 대기시간 계측 및 로컬 주된 직접 원인 판정 |